SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI THANH HOÁ

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI

NAM SÔNG MÃ TỈNH THANH HÓA

DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI, VAY VỐN WB (WB7)

| NGƯỜI LẬP | KIỂM TRA | PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- | --- |
| Đỗ Kim Xuân | Nguyễn Quang Trung | Trần Hữu Quý |

Năm 2013

Mục lục

TÓM TẮT	1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG	3

1.1. Giới thiệu chung về dự án WB7	3

1.2. Giới thiệu chung về Tiểu dự án:	4

1.3. Mục đích và cấu trúc báo cáo:	5

1.3.1. Mục đích báo cáo	5

1.3.2. Cấu trúc báo cáo	5

CHƯƠNG II. CHÍNH SÁCH  QUY ĐỊNH VÀ KHUNG THỂ CHẾ...................................... 6

2.1. Chính sách an toàn của WB	6

2.2. Quy định có liên quan của Chính phủ	6

2.3. Chính sách áp dụng trong Tiểu dự án	7

CHƯƠNG III. MÔ TẢ DỰ ÁN	9

3.1 Mục tiêu và quy mô ............................................................................................. 9

3.1.1. Mục tiêu Tiểu dự án	9

3.1.2. Quy mô Tiểu dự án 	9

3.2.  Các hạng mục, thông số kỹ thuật	11

3.3. Các hoạt động chính của Tiểu dự án	13

CHƯƠNG IV. MÔI TRƯỜNG NỀN VÙNG TIỂU DỰ ÁN	14

4.1. Môi trường vật lý, hóa học	14

4.1.1. Tài nguyên nước	14

4.1.2. Đất đai, khoáng sản	16

4.1.3. Chất lượng không khí	17

4.2. Hệ sinh thái và tài nguyên sinh học	18

4.2.1. Hệ sinh thái nông nghiệp	18

4.2.2. Đa dạng sinh học	18

4.3. Môi trường xã hội	19

4.3.1. Dân cư phân bổ	19

4.3.2. Dân tộc, thành phần, phong tục tập quán	20

4.3.3. Tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình văn hóa	20

4.3.4. Dân tộc – giáo dục	20

4.3.5. Chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng	21

4.3.6. Lao động và việc làm	21

4.3.7. Kinh tế, thành phần kinh tế	22

CHƯƠNG V.CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU	23

5.1. Hoạt động của Tiểu dự án và tác động môi trường	23

5.1.1. Giai đoạn trước thi công	23

5.1.2. Các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công	24

5.1.3. Giai đoạn vận hành	25

5.2. Biện pháp giảm thiểu	30

5.2.1. Giai đoạn trước thi công	30

5.2.2. Giai đoạn thi công	30

5.2.3. Giai đoạn vận hành	35

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TUÂN THỦ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ...................................................................................................................................... 42

6.1. Giám sát tuân thủ................................................................................................42

6.2. Giám sát chất lượng môi trường ........................................................................42

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 	46

7.1. Kế hoạch Quản lý môi trường vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	46

7.1.1. Trước khi thi công	46

7.1.2. Thi công	47

7.1.3. Vận hành	48

7.2. Giám sát từ bên ngoài	48

7.3. Giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện về môi trường	49

7.4. Ước tính kinh phí thực hiện Kế hoạch Quản lý môi trường	50

7.5. Vai trò và Trách nhiệm của các bên liên quan....................................................54

CHƯƠNG VIII. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG	58

8.1. Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin	58

8.2. Kết quả tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin	58

8.3. Kết luận và các ý kiến của địa phương	59

8.3.1. Kết luận	59

8.3.2. Các ý kiến của chính quyền địa phương trong vùng tiểu dự án	60

PHỤ LỤC

## Danh mục bảng

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật hệ thống kênh chính	12

Bảng 3.2. Hệ thống công trình trên kênh	12

Bảng 4.1. Thống kê mực nước tại trạm thủy văn Xuân khánh theo các năm	14

Bảng 4.2. Thống kê mực nước tại trạm thủy văn Giàng theo các năm	15

Bảng 5.1. Tổng hợp đối tượng bị ảnh hưởng bởi Tiểu Dự án	23

Bảng 5.2. Nguồn tác động ảnh hưởng của tiểu dự án trong các giai đoạn	26

Bảng 5.3. Thông số kỹ thuật nhà vệ sinh di động	32

Bảng 5.4. Biện pháp xử lý chất thải rắn xây dựng công trình	33

Bảng 5.5. Biện pháp thu gom CTNH	33

Bảng 5.6. Biện pháp thu gom chất thải sinh hoạt	34

Bảng 5.7. Tổng hợp tác động và biện pháp giảm thiểu	37

Bảng 6.1. Các nội dung giám sát trong quá trình thực hiện dự án	42

Bảng 7.1. Bảng dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn thi công	50

Bảng 7.2. Bảng dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành	53

Bảng 7.3. Đào tạo nâng cao năng lực về ECOP	55

Bảng 7.4. Đào tạo nâng cao năng lực về EMP	55

Bảng 7.5. Yêu cầu báo cáo	67

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BOD | Nhu cầu ôxy sinh hóa |
| --- | --- |
| CNF | Mặt trận tổ quốc |
| CPC | Ủy ban nhân dân xã |
| CPMU | Ban Quản lý dự án Trung ương |
| CPO | Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi |
| CSC | Tư vấn giám sát xây dựng |
| CSEP | Kế hoạch quản lý môi trường chi tiết theo hợp đồng |
| DARD | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| DONRE | Sở Tài nguyên và Môi trường |
| EIA | Đánh giá tác động Môi trường |
| ECOP | Quy tắc thực hành Môi trường |
| EMDP | Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số |
| EMP | Kế hoạch quản lý môi trường |
| ESMF | Khung quản lý Môi trường và Xã hội |
| GoV | Chính phủ Việt Nam |
| LEP | Luật bảo vệ môi trường |
| MARD | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| OP | Chính sách hoạt động của ngân hàng thế giới |
| PESU | Đơn vị giám sát môi trường xã hội cấp tỉnh |
| PPC | Ủy ban nhân dân tỉnh |
| PPMU | Ban quản lý dự án tỉnh |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia |
| RAP | Kế hoạch hành động tái định cư |
| REA | Đánh giá Môi trường vùng |
| EA | Đánh giá môi trường |
| RPF | Khung chính sách tái định cư |
| TCVN | Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam |
| UXO | Bom mìn chưa nổ |
| WB | Ngân hàng Thế giới |

# TÓM TẮT

Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Nam sông Mã thuộc dự án Cải thiên nông nghiệp có tưới. Dự án được thực hiện nhằm nâng cấp các hệ thống tưới để cung cấp dịch vụ tưới tiêu tốt hơn góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của các địa phương và của Việt Nam. Mục tiêu này cũng phù hợp với định hướng ưu tiên của Nhà tài trợ là Ngân hàng Thế giới (WB).

Miêu tả: Tiểu dự án sẽ bao gồm

(i) Hỗ trợ về thể chế và chính sách để nâng cao quản lý nước, trong đó có hỗ trợ IMC, các tổ chức dùng nước và hệ thống phân tích dữ liệu (SCADA)

(ii) đầu tư sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến kênh chính là kênh Bắc và kênh Nam, tổng chiều dài L= 43.377,5m,  kênh nhánh gồm 15 tuyến tổng chiều dài L=86.063,1m. Tuyến kênh chính Bắc (trạm bơm Nam Sông Mã) bắt đầu từ bể  xả trạm bơm Nam sông Mã tại K34+928,3 thuộc thị trấn Kiểu, huyện Yên Định, kết thúc tại xã Định Công huyện Yên Định có tổng chiều dài 23.627m. Tuyến kênh chính Nam (trạm bơm Nam Sông Mã) bắt đầu từ K23+542,6 sau Xiphông Cầu Bụt 500m, kết thúc tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá có tổng chiều dài 19.818m;

(iii) Xây dựng một số mô hình thí điểm nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu về: (i) cải tiến dịch vụ hỗ trợ sản xuất, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp; (ii) quản lý và bảo vệ đất đai, và (iii) tiếp cận kỹ thuật nông học tiến tiến, sản xuất bền vững cho vùng dự án.

Các tác động và biện pháp giảm thiểu:  Nhìn chung, tiểu dự án có nhiều tác động tích cực và có các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu. Các tác động chính sẽ xảy ra là: (a) thu hồi đất, (b) giải phóng mặt bằng, (c) thi công giai đoạn xây dựng và vận hành dự án.

Người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường phù hợp với khuôn khổ các báo cáo về chính sách tái định cư (RPF) và kế hoạch hành động tái định cư (RAP). Không có bất kỳ khu bảo tồn thiên nhiên nằm trong vị trí dự án.

Các tác động tiêu cực xảy ra trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng chủ yếu là do đào đất và các tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng, xây dựng kênh và công trình trên kênh. Các tác động này mang tính tạm thời và có thể được giảm nhẹ thông qua các quy định hoạt động môi trường (ECOP) và tham vấn chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng, và có sự giám sát của các kỹ sư môi trường.

Ban Quản lý dự án Trung ương (CPMU) sẽ chịu trách nhiệm giám sát tổng thể và thực hiện tiến độ giám sát môi trường cho tiểu dự án bao gồm cả các chính sách an toàn và đào tạo cho các nhân viên cho dự án.

Ngân sách:

Chi phí cho việc thực các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng là một phần trong chi phí xây dựng tiểu dự án. Chi phí cho hoạt động giám sát của nhà thầu tư vấn giám sát môi trường sẽ là một phần chi phí tư vấn của tiểu dự án và độc lập với chi phí tư vấn giám sát thi công xây lắp. Chi phí giám sát trong giai đoạn vận hành là ngân sách vận hành dự án của IMC. Ngân sách cho đào tạo về chính sách an toàn cho cán bộ sẽ là một phần trong chi phí quản lý dự án của CPO. Ngân sách cho việc đền bù tái, rà phá bom mìn, quản lý dịch hại, tham vấn cộng đồng là vốn nằm trong các gói thầu riêng cho PPMU quản lý, thực hiện.

# CHƯƠNG I

# GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu chung về dự án WB7

- Tên dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7).

- Địa điểm xây dựng: 03 tỉnh miền núi phía Bắc và 04 tỉnh duyên hải miền Trung là Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

### - Mục tiêu và nhiệm vụ của dự án:

Mục tiêu dài hạn:

+ Đảm bảo sự tiếp cận có hiệu quả và bền vững các dịch vụ tưới/tiêu đã được đầu tư nâng cấp cho các vùng nông thôn thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Việt Nam.

+ Nâng cao lực cạnh tranh và tối đa hóa lợi ích của nền nông nghiệp có tưới (sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính).

Mục tiêu ngắn hạn:

Hỗ trợ cho một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung nâng cấp các hệ thống tưới tiêu để cung cấp dịch vụ tưới tiêu tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả  sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu. Các mục tiêu này sẽ đạt được thông qua các hoạt động sau:

. Tăng cường quản lý nước, hỗ trợ về thể chế và chính sách để nâng cao quản lý nước;

. Cải thiện cơ sở hạ tầng tưới tiêu;

. Dịch vụ hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ của dự án:

+ Các khu tưới được cung cấp dịch vụ tưới, tiêu hiện đại;

+ Số người sử dụng nước được cung cấp bởi hệ thống tưới tiêu hiện đại;

+ Số lượng các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh và cấp huyện được mở rộng và phụ thuộc ít hơn vào ngân sách nhà nước;

+ Số lượng Tổ chức hợp tác dùng nước được thành lập và chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì các công trình thủy lợi;

+Tỷ lệ % nông dân trong các khu tưới tiếp nhận, thực hành và phát triển sản xuất ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu;

+ Số người dân/hộ gia đình được tiếp cận với nguồn nước sạch và bền vững.

### Nguồn lực, các hợp phần của dự án:

+ Có hai nguồn vốn để thực hiện dự án, gồm 180 triệu USD vốn viện trợ ODA và dự kiến khoảng 30 triệu USD vốn đối ứng. Tổng nguồn vốn của dự án 210 triệu USD. Dự kiến nội dung và phân bổ nguồn vốn cho 4 hợp phần cụ thể như sau:

+ Dự án được dự kiến thiết kế cấu thành bởi 4 hợp phần với các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ tương ứng như sau:

Hợp phần A: Thể chế và chính sách hỗ trợ cải thiện quản lý nước (Chi phí dự kiến: 10 triệu US$).

Hợp phần B: Nâng cấp hệ thống tưới tiêu (Chi phí dự kiến: 165 triệu US$)

Hợp phần C: Dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu (Chi phí dự tính: 30 triệu US$).

Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án (Chi phí dự kiến: 5 triệu US$).

1.2. Giới thiệu chung về Tiểu dự án

- Tên tiểu dự án:  Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam sông Mã.

- Địa điểm xây dựng: Các huyện Yên Định, Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hóa.

- Mục tiêu của dự án:

- Mục tiêu chung: Cải tạo nâng cấp được hệ thống thủy lợi Nam sông Mã, đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 11.154 (ha) đất sản xuất nông nghiệp của 02 huyện Yên Định và Thiệu Hoá; tạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; tăng năng suất, sản lượng; đảm bảo an ninh lương thực, góp phần nâng cao đời sống người dân trong vùng dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Chuyển toàn bộ 11.154 (ha) từ tưới bằng động lực sang tưới tự chảy.

+ Tăng diện tích tưới chủ động từ 6.836 (ha) lên 11.154 (ha).

+ Tăng diện tích vụ Đông thêm 2.135 (ha).

+ Tăng năng suất, sản lượng sản xuất nông nghiệp.

+  Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản; tăng năng suất, sản lượng nuôi trồng.

+  Khắc phục một phần hậu quả của biến đổi khí hậu do giành toàn bộ lượng nước phải tưới cho vùng Nam sông Mã (khoảng 19m3/s) phục vụ cho các trạm bơm cấp nước vùng hạ du sông Mã hoạt động, góp phần hạn chế mặn xâm nhập sâu vào nội địa.

+  Nâng cao năng lực quản lý hệ thống tưới bền vững, xây dựng, củng cố và phát triển công ty thủy nông và tổ chức dùng nước.

- Các thành phần của dự án:

a. Hợp phần A: Hỗ trợ về thể chế và chính sách để nâng cao quản lý nước.

* Mục tiêu: Tăng cường thể chế và năng lực của Công ty Thủy nông và các Tổ chức dùng nước. Mục tiêu chính là tổ chức tốt hơn việc quản lý hành chính các dịch vụ liên quan đến tài nguyên nước và tưới.

* Kinh phí dự kiến: 30,4 tỷ đồng (tương đương 1,453 triệu USD).

b. Hợp phần B: Cơ sở hạ tầng tưới và tiêu: Nâng cấp, khôi phục và hoàn thiện toàn bộ hệ thống kênh Chính và kênh nhánh cấp 1, các công trình trên hệ thống kênh trạm bơm nam Sông Mã lấy nước từ kênh hồ chứa nước Cửa Đạt cấp đủ lưu lượng và nâng cao mực nước để đảm bảo tưới tự chảy cho 11.154 ha lúa và hoa màu của 2 huyện Yên Định và Huyện Thiệu Hoá tăng độ bền vững cho công trình, tiết kiệm điện, nước và đất xây dựng công trình. Quy mô gồm 2 tuyến kênh chính là Kênh Bắc và kênh Nam, tổng chiều dài L= 43377,5m,  kênh nhánh gồm 15 tuyến tổng chiều dài L=86.063,1m

c. Hợp phần C: Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp. Tổng kinh phí dự kiến là 64,36 tỷ đồng (tương đương 3,076 triệu USD).

* Mục tiêu: Tăng sản lượng cây trồng; Đa dạng hóa cây trồng; Tăng thu nhập của nông dân.  Xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

1.3. Mục đích và cấu trúc báo cáo.

1.3.1. Mục đích báo cáo: Giảm đến mức tối thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn trong quá trình xây dựng đến môi trường, cộng đồng địa phương. Các nhà thầu phải triển khai các hoạt động phù hợp với những nội dung sau đây và liên hệ chặt chẽ với người giám sát hoặc/và các kỹ sư hiện trường do chủ dự án tuyển chọn để giám sát hợp đồng.

1.3.2. Cấu trúc báo cáo: Gồm 7 chương:

Chương I      : Giới thiệu chung

Chương II     : Chính sách quy định và khung thể chế

Chương III   : Mô tả dự án

Chương IV   : Môi trường nền vùng Tiểu dự án

Chương V    : Các tác động tiềm tàng và biện pháp giảm thiểu

Chương VI   : Tổ chức thực hiện

Chương VII : Tham vấn ý kiến cộng đồng

# CHƯƠNG II

# CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH VÀ KHUNG THỂ CHẾ

2.1. Chính sách an toàn của WB

Theo Khung Quản lý xã hội và môi trường, các chính sách an toàn của WB cần xem xét cho dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” bao gồm:

- Đánh giá Môi trường (OP/BP 4.01);

- An toàn Đập (OP/BP 4.37);

- Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12);

- Quản lý dịch hại (OP 4.09);

- Môi trường sống tự nhiên (OP 4.04);

- Rừng (OP 4.36);

- Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11);

- Người bản địa/dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10);

- Dự án trên tuyến sông quốc tế (OP/BP 7.50);

- Dự án trong các khu vực tranh chấp (OP/BP 7.60).

2.2. Quy định có liên quan của Chính phủ Việt Nam.

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001;

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Đa dạng sinh học số: 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn;

- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ Quy định về quản lý an toàn đập;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn;

- Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Những quy định có liên quan đến chất lượng môi trường cần tuân thủ xem xét trong phần Phụ lục 2.

2.3. Các chính sách áp dụng trong Tiểu dự án

| TT | Chính sách áp dụng trong tiểu dự án | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| (i) | Chính sách an toàn của WB - Đánh giá Môi trường (OP/BP 4.01); |  |
|  | - An toàn Đập (OP/BP 4.37); | - Có Đập Cửa Đạt (tuy nhiên đã có báo cáo đánh giá về an toàn đập được lập riêng) |
|  | - Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12); | - Có thu hồi vĩnh viễn 7,15 ha đất. |
|  | - Quản lý dịch hại (OP 4.09); |  |
|  | - Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11). | - Có 12 mộ di dời |
| (ii) | Chính sách của Chính phủ Việt Nam - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Luật Đa dạng sinh học số: 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn; - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ Quy định về quản lý an toàn đập; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn; - Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; |  |

# CHƯƠNG III

# MÔ TẢ DỰ ÁN

3.1.  Mục tiêu và quy mô

3.1.1. Mục tiêuTiểu dự án

- Chuyển toàn bộ 11.154 (ha) từ tưới bằng động lực sang tưới tự chảy.

- Tăng diện tích tưới chủ động từ 6.836 (ha) lên 11.154 (ha).

- Tăng diện tích vụ Đông thêm : 2.135 (ha).

- Tăng năng suất, sản lượng sản xuất nông nghiệp.

- Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản; tăng năng suất, sản lượng nuôi trồng.

- Khắc phục một phần hậu quả của biến đổi khí hậu do giành toàn bộ lượng nước phải tưới cho vùng Nam sông Mã (khoảng 19m3/s) phục vụ cho các trạm bơm cấp nước vùng hạ du sông Mã hoạt động, góp phần hạn chế mặn xâm nhập sâu vào nội địa.

- Nâng cao năng lực quản lý hệ thống tưới bền vững, xây dựng, củng cố và phát triển công ty thủy nông và tổ chức dùng nước.

3.1.2. Quy mô Tiểu dự án

- Vùng dự án cách Thành phố Thanh Hóa khoảng 30km về phía Tây Bắc, bao gồm 34 xã, trị trấn của 02 huyện Yên Định, Thiệu Hóa. Vị trí của vùng nằm trong lưu vực sông Mã, được bao quanh bởi 02 sông lớn là sông Mã và sông Chu, ở giữa là sông Cầu Chày và sông Mạo Khê hình thành nên khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo chủ động được nguồn nước tưới ổn định cho 11.154 (ha) đất sản xuất nông nghiệp của 02 huyện Yên Định và Thiệu Hoá.

fdf

- Tiểu dự án đề xuất tham gia 03 hợp phần của dự án, bao gồm hợp phần 1, 2 và 3. Trong đó:

Hợp phần 1: Hỗ trợ về thể chế và chính sách để nâng cao quản lý nước: Tăng cường thể chế và năng lực của Công ty Thủy nông và các Tổ chức dùng nước. Mục tiêu chính là tổ chức tốt hơn việc quản lý hành chính các dịch vụ liên quan đến tài nguyên nước và tưới.

Hợp phần 3: Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp: Tăng sản lượng cây trồng; Đa dạng hóa cây trồng; Tăng thu nhập của nông dân. Xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu đối với vùng dự án.

Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới.

Tiểu dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến kênh chính là kênh Bắc và kênh Nam, tổng chiều dài L= 43.377,5m, kênh nhánh gồm 15 tuyến tổng chiều dài L=86.063,1m. Tuyến kênh chính Bắc (trạm bơm Nam Sông Mã) bắt đầu từ bể xả trạm bơm Nam sông Mã tại K34+928,3 thuộc thị trấn Kiểu, huyện Yên Định, kết thúc tại xã Định Công huyện Yên Định có tổng chiều dài 23.627m. Tuyến kênh chính Nam (trạm bơm Nam Sông Mã) bắt đầu từ K23+542,6 sau Xiphông Cầu Bụt 500m, kết thúc tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá có tổng chiều dài 19.818m. Tuyến kênh nâng cấp chủ yếu đi theo tuyến kênh cũ hiện có nên việc ảnh hưởng do thu hồi đất là không đáng kể. Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn để xây dựng công trình là 7,15 (ha). Dự án không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến dân tộc thiểu số.

Báo cáo EMP tập trung đưa ra kế hoạch quản lý môi trường cho Hợp phần 2 của Tiểu dự án.

3.2. Các hạng mục, thông số kỹ thuật

- Tuyến kênh chính Bắc (trạm bơm Nam Sông Mã) bắt đầu từ bể xả trạm bơm Nam sông Mã tại K34+928,3 thuộc thị trấn Kiểu, huyện Yên Định, kết thúc tại xã Định Công, huyện Yên Định có tổng chiều dài 23,627 Km.

+ Diện tích tưới: 6.492 (ha).

+ Lưu lượng thiết kế đầu kênh: 8,92  m3/s.

+ Mực nước đầu kênh: (+11,35) so với (+10,40) hiện nay của trạm bơm Nam sông Mã, nên phải tôn cao bờ kênh hiện có thêm (0,8-1,0m).

- Tuyến kênh chính Nam (trạm bơm Nam Sông Mã) bắt đầu từ K23+542,6 sau Xiphông Cầu Bụt 500m, kết thúc tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá có tổng chiều dài 19,818 Km.

+ Diện tích tưới: 4.662 (ha).

+ Lưu lượng thiết kế: 6,394  m3/s.

+ Mực nước đầu kênh: (+9,41) so với (+8,70m) hiện nay của trạm bơm Nam sông Mã, nên phải tôn cao bờ kênh hiện có thêm (0,8-1,1m).

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật hệ thống kênh chính

| Stt | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Kênh chính Bắc | Kênh chính Nam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều dài kênh | km | 23,627 | 19,818 |
| 2 | Mực nước TK đầu kênh | m | 11,35 | 9,41 |
| 3 | Mực nước TK cuối kênh | m | 4,56 | 4,87 |
| 4 | Lưu lượng đầu kênh | m3/s | 8,92 | 6,394 |
| 5 | Lưu lượng cuối kênh | m3/s | 0,13 | 0,246 |

Nguồn: Tài liệu thuyết minh tiểu dự án

- 1.4.3. Hình thức mặt cắt kênh và các công trình trên kênh

1.4.3.1. Hình thức mặt cắt kênh

- Đối với kênh đã gia cố cũ nhưng mặt cắt không đủ tải lưu lượng thiết kế, giữ nguyên mặt cắt kênh cũ tôn cao bờ kênh bằng cách xây tường bê tông cốt thép M20, chiều cao tường chuyển tiếp từ h=(33145)cm.

- Đối với đoạn kênh đất: Gia cố bằng hình thức kênh hộp mặt cắt hình chữ nhật.

+ Kết cấu: Kênh BTCT M20, đáy kênh dày (0,18 - 0,35)m, thành dày (0,2 -0,35)m, đỉnh dày (0,15 -0,20)m.

- Các kênh chính sử dụng một bờ làm đường thi công kết hợp quản lý và giao thông nông thôn loại A; Bn=5m, mặt rộng 3,5m bằng BT. Tận dụng tối đa các đường dân sinh hiện có gần tuyến kênh để làm đường quản lý và thi công.

- Các kênh nhánh sử dụng một bờ làm đường quản lý kết hợp thi công: Thiết kế theo hiện trạng đường đã có, chiều rộng mặt đường B =3,0m, chiều rộng gia cố b=2,0m, dày 16cm bằng bê tông thường M200 dưới có 1 lớp cát đần trị chặt dày 10cm.

1.4.3.2. Các công trình trên kênh

Tổng số công trình trên kênh là 1.294, có kết cấu vĩnh cửu bằng BTCT M200, kết hợp BTM150.

Bảng 3.2: Hệ thống công trình trên kênh

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Làm mới | Sửa chữa | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tưới trực tiếp | Cái | 567 | 83 | 650 |
| 2 | Cống đầu kênh | Cái | 77 | 9 | 86 |
| 3 | Cầu thô sơ | Cái | 320 | 6 | 326 |
| 4 | Cầu cơ giới | Cái | 41 | 2 | 43 |
| 5 | Cống tiêu luồn | Cái | 26 | 22 | 48 |
| 6 | Bến rửa | Cái | 97 |  | 97 |
| 7 | Máng | Cái | 13 |  | 13 |
| 8 | Cống ĐT, cụm ĐT | Cái | 9 |  | 9 |
| 9 | Cống nối dài | Cái |  | 21 | 21 |
| 10 | Dốc nước | Cái | 1 |  | 1 |

Nguồn: Tài liệu thuyết minh tiểu dự án

3.3. Các hoạt động chính của Tiểu dự án

### Các hoạt động chính bao gồm:

- Giải phóng mặt bằng:

+ Bàn giao mặt bằng

+ Kiểm đếm chi tiết

+ Lập phương án chi trả bồi thường

+ Thực hiện chi trả bồi thường

- Rà phá bom mìn:

+ Thực hiện công tác dọn mặt bằng.

+ Dò bom mìn và xử lý bom mìn khi phát hiện được.

- Xây lắp công trình: 02 tuyến kênh chính (kênh chính Nam, kênh chính Bắc), hệ thống kênh nhánh và các công trình trên kênh:

+ Bàn giao tim, cốt, mặt bằng cho nhà thầu thi công

+ Xây dựng lán trại, tập kết nguyên vật liệu, máy móc, phương tiện phục vụ thi công

+ Đào đất hố móng, phá dỡ các công trình cũ, vận chuyển ra bãi thải theo quy định

+ Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công

+ Lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông kênh và công trình trên kênh

+ Đắp đất bờ kênh, công trình trên kênh và hoàn trả lại mặt bằng thi công.

# CHƯƠNG 4

# MÔI TRƯỜNG NỀN VÙNG TIỂU DỰ ÁN

### 4.1. Môi trường vật lý, hóa học

4.1.1 Tài nguyên nước

Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1.730 - 1.980 mm, tuy nhiên có năm lượng mưa đạt cao: 2.560 mm và cũng có năm lượng mưa thấp chỉ có 870 mm. Hàng năm, mưa chia làm hai mùa: mùa mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10 với lượng mưa chiếm tới 85% tổng lượng mưa cả năm, còn lại từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chỉ chiếm 15%. Tính biến động liên tục về mưa đã dẫn tới rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, sinh hoạt.

Lân cận vùng nghiên cứu có mạng lưới quan trắc khí tượng thành phố Thanh Hóa với số liệu quan trắc từ năm 1958 đến nay. Trạm thủy văn Xuân Khánh (K26 đê hữu sông Chu) và trạm thủy văn Giàng (K37,2 đê hữu sông Mã) cung cấp số liệu thủy văn, đo mực nước trên sông Chu và sông Mã. Số liệu thủy văn chúng tôi lấy theo mực nước triều Hòn Dấu từ năm 1960 đến nay.

- Bảng 4.1: Thống kê MN tại trạm thuỷ văn Xuân khánh theo các năm

| Năm | Giá trị mực nước |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình năm (cm) | Lớn nhất (cm) | Nhỏ nhất (cm) | Trung bình mùa kiệt (tháng XII-VI) (cm) |
| 1988 | 295 | 1217 | 225 | 248 |
| 1989 | 331 | 998 | 216 | 242 |
| 1990 | 343 | 1014 | 228 | 275 |
| 1991 | 281 | 950 | 207 | 248 |
| 1992 | 269 | 1144 | 199 | 225 |
| 1993 | 269 | 622 | 198 | 225 |
| 1994 | 336 | 1266 | 184 | 223 |
| 1995 | 316 | 1018 | 212 | 248 |
| 1996 | 336 | 988 | 201 | 233 |
| 1997 | 327 | 846 | 224 | 275 |
| 1998 | 268 | 674 | 216 | 251 |
| 1999 | 299 | 614 | 201 | 240 |
| 2000 | 305 | 1015 | 218 | 263 |
| 2001 | 322 | 783 | 223 | 257 |
| 2002 | 307 | 529 | 206 | 252 |
| 2003 | 281 | 828 | 203 | 245 |
| 2004 | 274 | 583 | 199 | 228 |
| 2005 | 306 | 1053 | 189 | 214 |
| 2006 | 284 | 583 | 208 | 253 |
| 2007 | 277 | 1261 | 187 | 213 |

Nguồn: Tài liệu thuyết minh dự án

Trạm thuỷ văn Giàng tại K37,2 đê hữu sông Mã (khoảng K50 hữu sông Chu):

- Bảng 4.2: Thống kê MN tại trạm thuỷ văn Giàng theo các năm

| Năm | Giá trị mực nước |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung bình năm (cm) | Lớn nhất (cm) | Nhỏ nhất (cm) | Trung bình mùa kiệt (tháng XII-VI) (cm) |
| 1988 | 48 | 675 | -91 | 33 |
| 1989 | 70 | 570 | -105 | 34 |
| 1990 | 76 | 513 | -86 | 41 |
| 1991 | 48 | 438 | -90 | 37 |
| 1992 | 39 | 533 | -99 | 26 |
| 1993 | 40 | 472 | -104 | 31 |
| 1994 | 92 | 662 | -95 | 35 |
| 1995 | 46 | 529 | -118 | 18 |
| 1996 | 63 | 581 | -114 | 13 |
| 1997 | 46 | 386 | -123 | 19 |
| 1998 | 23 | 238 | -118 | 9 |
| 1999 | 41 | 224 | -131 | 14 |
| 2000 | 46 | 558 | -118 | 19 |
| 2001 | 57 | 328 | -124 | 19 |
| 2002 | 50 | 231 | -124 | 14 |
| 2003 | 36 | 341 | -137 | 20 |
| 2004 | 29 | 235 | -143 | 10 |
| 2005 | 45 | 534 | -152 | 3 |
| 2006 | 28 | 297 | -150 | 10 |
| 2007 | 37 | 728 | -145 | 14 |

### Chất lượng nước mặt

Để đánh giá chất lượng nước mặt khu vực tiểu dự án, đoàn khảo sát tiến hành lấy mẫu phân tích tại 15 vị trí trên toàn tuyến công trình. Kết quả, vị trí lấy mẫu xem phụ lục 3

Đối chiếu với QCVN 08:2008/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, mức A2 cho thấy:

- pH: Các mẫu nước mặt khu vực tiểu dự án có pH dao động từ 6,3-7,5, đạt QCCP.

- Hàm lượng oxy hòa tan (DO): Các mẫu nước mặt khu vực dự án có hàm lượng oxy hòa tan dao động từ 4,1 -6,5 mg/l, cơ bản đạt QCCP. Riêng tại các vị trí Nm1, Nm2, Nm5, Nm6, DO thấp hơn QCCP mức A2.

- Hàm lượng chất hữu cơ COD và BOD5: Các mẫu nước mặt có giá trị BOD5 đạt QCCP mức B1. Giá trị COD tại các mẫu cơ bản đạt QCCP mức A2 ngoại trừ một số vị trí  Nm4, Nm5, Nm7, Nm9, Nm13, COD vượt QCCP tuy nhiên mức vượt thấp.

- Tổng chất rắn lơ lửng: Các mẫu nước phân tích có hàm lượng chất rắn lơ lửng dao động 23 - 41 mg/l, hầu hết vượt QCCP mức A2 nhưng vẫn đạt QCCP mức B1.

- Hàm lượng muối dinh dưỡng: Tại các vị trí lấy mẫu, giá trị các thông số NO3-, PO43- và NH4+ đạt QCCP.

- Asen: Hàm lượng Asen trong các mẫu phân tích nằm trong QCCP, một số điểm có giá trị Asen nằm ở mức không phát hiện được.

- Hàm lượng dầu mỡ trong các mẫu nước thấp hơn QCCP.

- Coliform dao động từ 2.800 -6.800 MPN/100ml, một số điểm vượt QCCP mức A2 tuy nhiên mức vượt thấp.

- Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật: Kết quả phân tích hóa chất BVTV nhóm cơ Clo và nhóm cơ Photpho  của các mẫu đều nằm trong QCCP.

Như vậy, chất lượng nước mặt tại khu vực tiểu dự án có các thông số phân tích cơ bản đạt QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Một số điểm có các thông số BOD5, COD và TSS vượt QCCP tuy nhiên mức vượt thấp. Điều này có thể được giải thích là do tác động của chất thải sinh hoạt từ một số hộ dân ra môi trường (nước thải từ nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc) đặc biệt là hoạt động nuôi, chăn thả gia cầm trên tuyến kênh. BOD5, COD và TSS tại một số vị trí vượt QCCP mức A2 nhưng vẫn nằm trong QCCP mức B1 cho thấy cơ bản chất lượng nước mặt khu vực dự án đang ở trong tình trạng khá tốt.

### Chất lượng nước ngầm

Để đánh giá chất lượng môi trường nước ngầm tại khu vực thực hiện tiểu dự án, đoàn khảo sát tiến hành điều tra và lấy mẫu tại 10 vị trí. Kết quả, vị trí lấy mẫu xem phụ lục 3.

Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09:2008/BTNMT, tại vị trí lấy mẫu khu vực tiểu dự án có giá trị các thông số phân tích thấp hơn QCCP.

4.1.2. Đất đai, khoáng sản

Tổng quỹ đất toàn huyện Thiệu Hóa quản lý sử dụng là 17.547,52 ha, trong đó đã sử dụng 14.842,83 ha bằng 84,6% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Diện tích đất chưa sử dụng là 2.704,69 ha, bằng 15,4% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích sông suối chiếm 1.702.87 ha bằng 10% diện tích đất tự nhiên.

- Đất nông nghiệp: 11.045,06 ha chiếm 62,94% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất lâm nghiệp: 130,70 ha chiếm 0,75% diện tích đất tự nhiên.

- Đất chuyên dùng 2.644,28 ha chiếm 15,4 % diện tích đất tự nhiên.

- Đất ở: 968,73 ha chiếm 5,6% diện tích đất tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 2.704,69 ha chiếm 15,4% diện tích đất tự nhiên.

Diện tích đất tự nhiên của huyện được phân ra gồm các loại đất sau:

- Nhóm đất sám: 52,84 ha

- Nhóm đất phù sa biến đổi: 14.068 ha.

- Nhóm đất tầng máng: 119 ha.

Nhìn chung, đất đai của huyện Thiệu Hóa chủ yếu là nhóm đất phù sa có đặc tính lý hóa tốt, phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng.

##### Đối với huyện Yên Định, do địa hình nằm dọc theo sông Mã nên tài nguyên đất đai của Yên Ðịnh phần lớn là đất phù sa phân bố tập trung. Diện tích tự nhiên 21.024,12ha, trong đó đất nông nghiệp là 12.608,94 ha, chiếm 58,50%, đất lâm nghiệp 836,77ha, chiếm 4,17%, đất chuyên dùng 2.994,99 ha, chiếm 16,45%, đất ở 853,30 ha, chiếm 4,05% và đất chưa sử dụng 3.730,12ha, chiếm 16,83% (theo dư địa chí ngày 31-12-1997). Trong đó chủ yếu là đất phù sa phân bố tập trung, thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng cơ sở, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, tăng năng suất cây trồng, tạo vùng chuyên canh cây lương thực phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá và vùng nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

Về chất lượng môi trường đất khu vực tiểu dự án, kết quả phân tích đánh giá được tổng hợp trong phụ lục 3.

QCVN 03:2008/BTNMT: Chất lượng đất- Giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng trong đất - Đất dùng cho mục đích nông nghiệp.

Nhận xét: Đối chiếu với QCVN 03:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng trong đất - Đất dùng cho mục đích nông nghiệp cho thấy giá trị các kim loại nặng trong đất tại các vị trí lấy mẫu đạt QCCP.

Về tài nguyên khoáng sản, do chưa có điều kiện thăm dò, khảo sát nên chưa phát hiện đầy đủ các loại khoáng sản tiềm năng trong lòng đất. Các mỏ đá có thể khai thác làm vật liệu xây dựng được phân bố rải rác ở một số xã như Thiệu Dương, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Thành thuộc huyện Thiệu Hóa nhưng trữ lượng nhỏ. Các sông Chu trữ lượng khoảng 500.000 tấn. Đây là bãi cát có chất lượng tốt trong xây dựng, đặc biệt là cát vàng dùng để đổ bê tông. Sét làm gạch có trữ lượng lớn phân bố ở nhiều xã trong khu vực tiểu dự án.

### 4.1.3.  Chất lượng không khí

Để đánh giá chất lượng môi trường không khí khu vực tiểu dự án, đoàn khảo sát tiến hành lấy mẫu phân tích tại 15 vị trí trên toàn tuyến công trình. Kết quả, vị trí lấy mẫu xem phụ lục 3.

Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí khu vực tiểu dự án cho thấy:

Tiếng ồn: Đối chiếu với QCVN 26:2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn trong đó quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc và tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn, vị trí phát sinh tiếng ồn là 70 dBA. Như vậy, tại các vị trí khảo sát khu vực mặt bằng dự án có mức tiếng ồn trung bình 51-66 dBA, thấp hơn QCCP.

Nồng độ bụi: Đối chiếu với QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (tính trung bình cho 1h) quy định nồng độ tối đa đối với bụi lơ lửng là 300g/m3. Tại các điểm khảo sát có nồng độ bụi TSP thấp hơn QCCP.

Các tác nhân hoá học trong môi trường không khí: Giá trị các thông số: cacbon monoxit (CO), lưu huỳnh dioxit (SO2), nitrơ dioxit (NO2) đối chiếu với QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, tại các điểm khảo sát nồng độ các tác nhân hoá học này thấp hơn QCCP.

Như vậy, tại các điểm khảo sát, chất lượng môi trường không khí khu vực tiểu dự án có các thông số đo đạc phân tích đạt QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 05:2009/BTNMT.

4.2. Hệ sinh thái và tài nguyên sinh học

- 4.2.1. Hệ sinh thái nông nghiệp

Toàn bộ đất canh tác của vùng dự án được tưới bằng bơm, hồ đập nhỏ và tưới bằng mưa trời, nhưng diện tích được tưới chỉ mới đạt 35% diện tích đất nông nghiệp. Ngành trồng trọt chủ yếu là lúa, giá trị sản phẩm chủ yếu là thóc chiếm 65  70%, giá trị sản xuất của ngành sản xuất lúa có bước phát triển khá. Sản xuất vụ đông huyện Thiệu Hóa 2011-2012: Gieo trồng được 3.314 ha các loại cây trồng. (Ngô: 1.864ha, Đậu tương: 143ha, Khoai tây: 131,5ha, Cây khoai lang: 209,35ha, cây rau màu khác: 966,15ha).

Diện tích màu và cây công nghiệp biến động trong khoảng 7.890 ha; màu chủ yếu là ngô, khoai, sắn. Cây công nghiệp ngắn ngày chủ yếu là mía năng suất trung bình khoảng 60 tấn/ha. Ngoài ra cây trồng cạn có lạc, đậu đỗ, vừng, rau các loại...

Đối với huyện Yên Định, tổng diện tích gieo trồng 30.143,6 ha. Vùng lúa năng suất chất lượng hiệu quả 7700 ha, trong đó sản xuất lúa giống 1.750 ha (lúa lai F1 là 487,8 ha). Diện tích vụ đông 5.538 ha. Mở rộng vùng sản xuất rau an toàn lên 31,5 ha, tăng 21,5 ha so với cùng kì. Nhiều mô hình sản xuất mới được thực hiện thành công và đang tiếp tục mở rộng như ớt xuất khẩu, ngô ngọt, măng tây xanh, dưa chuột...

Về gia súc, gia cầm, tính đến cuối năm 2011 của huyện Thiệu Hóa, số lượng đàn trâu là 1898 con tăng 0,1% so với cùng kỳ; Đàn bò: 27.656 con giảm 6,1% so với năm 2010; Đàn lợn: 55.216 con giảm 21,3% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 382 trang trại vừa và nhỏ, đã cấp giấy chứng nhận được 178 trang trại, trong đó có 4 trang trại tập trung theo hướng công nghiệp đạt tiêu chí hưởng chính sách kích cầu của Tỉnh, của Huyện. Đối với huyện Yên Định, tổng đàn trâu 9.215 con, đàn bò 19.178 con, đàn lợn 51.758 con, đàn gia cầm 1,162 triệu con. Đến nay, toàn huyện có 870 trang trại, gia trại, trong đó 93 trang trại đạt theo tiêu chí mới.

- 4.2.2. Đa dạng sinh học

Để đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tại khu vực tiểu dự án, đoàn khảo sát đã tiến hành thu thập, phân tích mẫu vật của các nhóm sinh vật thủy sinh điển hình bao gồm thực vật nổi, động vật nổi và động vật đáy tại các điểm đại diện trong khu vực tiểu dự án.

2.1.5.1. Thực vật nổi

Tại khu vực tiểu dự án đã xác định được 57 loài tảo thuộc 5 ngành là Bacillariophyta (Tảo silic), Chlorophyta (Tảo lục), Cyanophyta (Tảo lam), Euglenophyta (Tảo mắt), Pyrrophyta (Tảo hai rãnh)

Mật độ trung bình của các điểm thu mẫu là 89.006,67 tế bào/lít, cao nhất là 118.110 tế bào/lít tại kênh nhánh, tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Tọa độ 19°53'41,02"N; 105°40'54,10"E), thấp nhất là 72.800 tế bào/lít tại kênh nhánh xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa (Tọa độ 19°56'32,72"N; 105°36'25,25"E). Chỉ số Shannon Weiner trung bình của toàn khu vực là 3,37 (Đa dạng sinh học tốt).

2.1.5.2. Động vật nổi

Tại khu vực tiểu dự án đã xác định được 56 loài động vật nổi thuộc 44 giống, 18 họ, 5 bộ, 3 lớp, 2 ngành là Rotatoria và Arthropoda.

Theo bảng 2.14, số lượng loài động vật nổi của lớp Crustacea (Giáp xác) cao nhất với 36 loài (chiếm 64,29%), tiếp theo là lớp Monogononta có 17 loài (chiếm 30,36%), lớp Bdelloidea chỉ có 3 loài (chiếm 5,36%).

Mật độ động vật nổi trung bình của toàn khu vực tiểu dự án là 30.020 cá thể/m3. Mật độ cá thể cao nhất là 47.700 cá thể/m3 tại kênh Nam, đoạn qua xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa (Tọa độ 19°55'45,88"N; 105°37'6,29"E), thấp nhất là 19.600 cá thể/m3 tại kênh Nam, đoạn qua xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa (Tọa độ 19°54'16,95"N; 105°39'1,85"E). Chỉ số Shannon Weiner trung bình của toàn khu vực là 3,01 (Đa dạng sinh học tốt).

2.1.5.3. Động vật đáy

Tại khu vực tiểu dự án đã xác định được 62 loài động vật đáy thuộc 32 giống, 18 họ, 8 bộ, 5 lớp, 3 ngành là Annelida (Giun đốt), Arthropoda (Chân khớp), Mollusca (Thân mềm).

Ngành Thân mềm chiếm ưu thế về số lượng loài so với các ngành khác với 31 loài (chiếm 50%), trong đó lớp Bivalvia (Hai mảnh) có 12 loài (chiếm 19,35%), lớp Gastropoda (Chân bụng) có 19 loài (chiếm 30,65%). Tiếp theo là Giun đốt với 17 loài (chiếm 27,42%), trong đó lớp Oligochaeta (Giun ít tơ) có 14 loài (chiếm 22,58%), lớp Polychaeta (Giun nhiều tơ)  có 3 loài (chiếm 4,84%). Thấp nhất là ngành Chân khớp với 14 loài (chiếm 22,58%), các loài đều thuộc lớp Crustacea (Giáp xác) (Bảng 2.15).

Mật độ động vật đáy trung bình của toàn khu vực là 20,07 cá thể/m2. Mật độ cá thể cao nhất là 43 cá thể/m2 tại kênh nhánh thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Tọa độ 19°53'41,02"N; 105°40'54,10"E), thấp nhất là 11 cá thể/m2 tại kênh Nam, đoạn qua xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa (Tọa độ 19°54'16,95"N; 105°39'1,85"E). Chỉ số  Shannon Weiner trung bình của toàn khu vực là 2,05 (Đa dạng trung bình khá).

4.3. Môi trường xã hội

4.3.1. Dân cư, phân bố

Vùng dự án cách Thành Phố Thanh Hóa khoảng 30km về phía Tây Bắc, bao gồm 36 xã, trị trấn của 02 huyện Yên Định, Thiệu Hóa. Vị trí của vùng nằm trong lưu vực sông Mã, được bao quanh bởi 02 sông lớn là sông Mã và sông Chu, ở giữa là sông Cầu Chày và sông Mạo Khê hình thành nên khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Tỉnh Thanh Hóa. Diện tích đất tự nhiên là 232,23 km2, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 15.000ha, dân số trung bình 195.855 người, mật độ dân số trung bình 843 người/km2.

4.3.2. Dân tộc, thành phần, phong tục tập quán

Khu vực tiểu dự án có 100% số dân là người Kinh, tỷ lệ về giới trong vùng là: 82.4/82.25. Tỷ lệ giữa dân số sống ở thành thị và nông thôn là :10.45/165.45 (6.31%) thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của tỉnh là 12.54%.

- Qua khảo sát sơ bộ về dân số của 20 xã trong vùng dự án thống kê về dân số của huyện Yên Định có tổng số dân 169.767 người, trong đó nam 102.000 người, nữ giới 67.767 người phân theo thành thị 16.967 người, nông thôn 152.800 người. Tỷ lệ sinh con ước tính 11,5%, tỷ lệ chết 5,4%, tỷ lệ tăng tự nhiên 6,13% trong năm, theo bảng điều tra.

- Các xã vùng tiểu dự án thuộc huyện Thiệu Hóa tổng số dân số qua kết quả điều tra cho thấy trong toàn vùng tiểu dự án huyện với tổng số 96.553 người là dân tộc kinh, số nam giới 58.000 người, nữ giới với tổng số 38.533 người; thành thị 9.655 người, nông thôn 86.880 người; tỷ lệ sinh 12,60%, tỷ lệ chết 5,8%, tỷ lệ tăng tự nhiên 6,8%, theo kết quả điều tra.

Về phong tục, tập quán, người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Trong những năm vừa qua Yên Định và Thiệu Hóa đầu tư phát triển đa dạng hóa nghành nghề. Thu nhập lâu dài trong sản xuất nông nghiệp, tăng hiệu suất sử dụng đất, đa dạng hóa nông nghiệp và tăng cường các dịch vụ cơ bản và kết nối dịch vụ đã và đang xuất hiện giữa một số yếu tố góp phần giảm đáng kể tình hình đói nghèo ở vùng Yên Định và Thiệu Hóa.

4.3.3. Tôn giáo, tín ngưỡng và các công trình văn hóa

Trong khu vực của tiểu dự án, một số xã có người dân theo Công giáo như xã Yên Phong, Yên Thịnh, Định Công, Định Tân, Định Tường, Định Bình (huyện Yên Định) và các xã Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Phúc (huyện Thiệu Hóa).

Công tác xây dựng đời sống văn hóa; tôn tạo và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, quản lí các dịch vụ văn hoá được quan tâm hơn. Đến nay có 127 làng, 95 trường học, 24 cơ quan, 14 xã, thị trấn đã khai trương xây dựng đơn vị văn hóa (trong đó 01 xã mới khai trương); 112 làng, 22 cơ quan, 48 trường học và 07 xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện (Trong đó có 10 làng và 2 xã mới được công nhận); xây mới thêm 06 nhà văn hoá thôn, nâng tổng số nhà văn hoá thôn lên 258 nhà. Hiện có 7 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 42 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (5 di tích mới được xếp hạng).

4.3.4. Dân trí – giáo dục

Chất lượng giáo dục huyện của vùng tiểu dự án ở huyện Thiệu Hóa được nâng lên học sinh giỏi trung học cơ sở xếp thứ 9/27 huyện, thị thành phố, toàn vùng dự án có số người có trình độ chuyên môn là: Đại học 3033 người, cao đẳng 3702 người, trung cấp chuyên nghiệp: 5155 người. Theo điều tra sơ bộ số trường học, tiểu học, trung học phổ thông nằm trong vùng dự án tổng là 39 trường: Tiểu học: Kiên cố số lượng 15 trường, bán kiên cố 03 trường; trường cấp 2: Kiên cố 15 trường, bán kiên cố 04 trường, trường trung học phổ thông 02 trường kiên cố;  không có phòng học tranh tre.

Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 6-18 không đi học trong vùng tiểu dự án của 02 huyện là 1,60%. Có các lý do chủ yếu của tình trạng không đi học mà những người trả lời đưa ra là: học quá tốn kém; một số trẻ phải ở nhà lao động: và một số học kém nên bỏ, một số trẻ bị ốm kinh niên. Ở một số địa phương xa trường học, hệ thống đường giao thông còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở nông thôn. Do không có phương tiện đi lại mà người lớn phải đi làm ăn xa.

Ngoài những số trẻ trên lý do không được đi học, các xã nằm trong vùng tiêu dự án huyện Yên Định vẫn duy trì và giữ vững kết quả trong giáo dục, đã phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, toàn vùng số người có trình độ Đại học là 3.112 người, trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 8.601 người. Tổng số trường học trong vùng dự án gồm: Trung học phổ thông, tiểu học và trung học cơ sở là 42 trường, trong đó: Có 42 trường tiểu học, trường trung học và trường trung học phổ thông điều là cơ sở trường học kiên cố, không có trường nào còn tranh tre nứa lá, đảm bảo đủ điều kiện cho học sinh trong vùng tới học.

4.3.5. Chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng

Chất lượng khám chữa bệnh toàn vùng tiểu dự án của huyện Thiệu Hóa được nâng lên, công tác, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm, thực hiện các trương trình y tế Quốc gia đạt hiệu quả, công tác truyền thông dân số Kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em được quan tâm. Số cơ sở y tế của các xã có 14 trạm xá xã, có số cán bộ là 65 người, đội ngũ y tế được nâng lên toàn diện, số giường bệnh được đánh giá nhanh là 97 giường, chất lượng khám chữa bệnh tốt giảm thiểu được quá tải ở tuyến trên; trong vùng hệ thống tại Thị trấn Vạn Hà còn có 1 bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh đảm bảo yêu cầu khi người dân đến khám, đã khám cho 199.643 lượt người, giảm 19% so với cùng kỳ. Số cơ sở y tế trong toàn huyện 58 cơ sở, cơ sở ý tế nhà nước 2 cơ sở, trạm xá xã, phường thị trấn 30 cơ sở ngoài ra trong toàn huyện có 26 cơ sở y tế tư nhân có đăng ký hành nghề hợp pháp, lực lượng y bác sĩ được nâng cao có 196 người y, Bác sĩ; nghành dược 98 người ngoài ra cấp địa phương trong toàn huyện có trạm y tế và cán bộ y tế là 29 xã.

Vùng tiểu dự án đi qua các xã huyện Yên Định có 20 trạm xá xã đạt chuẩn, số cán bộ y tế 92 người gồm có y tá, Bác sĩ và điều dưỡng viên có số giường bệnh 156 gường đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra tại thị trấn Quán Lào còn có bệnh viện Đa khoa huyện, đã có 67.509 lượt bệnh nhân đến khám, giảm 11.6% so với cùng kỳ, theo kết quả điều tra (phụ lục bảng 5, bảng 6).

4.3.6. Lao động và việc làm

Đối với huyện Yên Định, lao động có việc làm hiện nay đạt 96%; tỷ lệ lao động được đào tạo 47%. Ngoài ra còn có thêm ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp tăng 20,8% so với năm trước. Với cơ chế chính sách của Chính quyền, địa phương các số hộ kinh doanh toàn vùng là 2913 hộ kinh doanh thương nghiệp, có số hộ có đăng ký kinh doanh 2238 hộ, trong đó số hộ chuyên nghiệp 1611 hộ và không chuyên nghiệp 627 hộ, những hộ này chủ yếu là buôn bán hàng hóa sản phẩm đa dạng, ngoài những doanh nghiệp đang hoạt đông tốt các năm trong huyện tiếp tục phát triển thêm, hiện nay tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 184 doanh nghiệp, trong đó có 72 công ty TNHH, 28 công ty cổ phần, 38 doanh nghiệp tư nhân và 46 HTX. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của các xã trong vùng dự án của phát triển như nhà máy sản xuất gạch tuynel,  tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động... Và còn duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống và nhân cấy nghề mới như làm hương, thêu ren. Đối với huyện Thiệu Hóa, đang từng bước chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phát triển ngành nghề tiểu - thủ công nghiệp. Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại xa khu dân cư, thực hiện có hiệu quả việc phòng dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Đến nay, trên địa bàn các xã khu vực dự án thuộc huyện Thiệu Hóa có 270 trang trại, trong đó có 4 trang trại tập trung quy mô lớn.

4.3.7. Kinh tế, thành phần kinh tế

Cơ cấu kinh tế huyện Thiệu Hóa hiện nay chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành trong cơ cấu  kinh tế: Nông nghiệp: 46,4%; Công nghiệp- Xây dựng: 21,7%; dịch vụ: 31,9%; Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 11,2%; GDP bình quân đầu người đạt: 7.185.000 đồng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện cả về năng suất và sản lượng. Đối với huyện Yên Định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2012 đạt 17,19%. Trong đó: Nông lâm - Thuỷ sản tăng 7,35%, CN - XDCB tăng 26,56%, Dịch vụ tăng 20,03% (KH 7,31%-26,33%-19,97%), cơ cấu các ngành trong GDP: 37,01%-23,15%-39,84%, tổng sản lượng lương thực có hạt: 147.971 tấn; GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành): 21,535 triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 847.615tỉ đồng; Giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu: 15,63 triệu USD, Tăng thu ngân sách trên địa bàn 26,5% so với DT huyện giao.

# CHƯƠNG 5

# CÁC TÁC ĐỘNG TIỀM TÀNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

## 5.1. Hoạt động của tiểu dự án và tác động môi trường.

## 5.1.1. Giai đoạn trước khi thi công.

5.1.1.1. Hoạt động GPMB.

Các hoạt động gây tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH gồm: Công tác đền bù; Phá dỡ chuồng trại, công trình phụ, nhà tạm ven đê; Chặt cây, tre nứa...; Quy hoạch các bãi tập kết vật liệu, các điểm làm lán trại cho công nhân...; Công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

Trong giai đoạn này tác động chủ yếu làm xáo trộn sinh hoạt của dân, gây ô nhiễm môi trường nước, không khí. Tuy vậy, các tác động này là không đáng kể, do chỉ xảy ra trong giai đoạn ngắn.

Giai đoạn trước thi công bao gồm các tác động liên quan tới giải phóng mặt bằng và đền bù tái định cư cho một số các hộ dân; Dựa trên kết quả điều tra khảo sát của nhóm tư vấn và địa phương, chúng tôi xác định được diện tích mất đất của dự án như bảng 5.1.

##### Bảng 5.1. Tổng hợp đối tượng bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án

| Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn (ha) | Diện tích đất thu hồi tạm thời (ha) | Số hộ bị ảnh hưởng | Số hộ phải di dời |
| --- | --- | --- | --- |
| 41,29 ha | 10,00 | 3700 | Không |

Nguồn: Tài liệu báo cáo tái định cư  tiểu dự án

Các tác động được đánh giá cụ thể như sau:

a. Thu hồi đất một phần hoặc toàn bộ ảnh hưởng đến ổn định cuộc sống và tâm lý dân cư:

Tổng số có 296 hộ dân thuộc 02 huyện Yên Định và Thiệu Hóa bị ảnh hưởng đất ở (một phần nhỏ), không có hộ nào phải tái định cư.

b. Giảm diện tích đất nông nghiệp và năng suất cây trồng:

Số hộ dân bị ảnh hưởng đất nông nghiệp tổng 3700 hộ, với tổng diện tích ảnh hưởng của dự án là 41,29 ha.

Ảnh hưởng cây cối hoa mầu hiện trạng cũng đã được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án. Tổng cộng có khoảng 1.290 cây ăn quả và 8.874 cây lấy gỗ sẽ bị giải toả.

c. Giảm diện tích phủ xanh (green space), ảnh hưởng tới môi trường khu vực:

Theo thống kê tổng thể, có 10.164 cây cối các loại. Đây chỉ là các loại cây có giá trị kinh tế hơn là giá trị sinh thái. khu vực cây cối bị giải toả được phân bố dọc theo tuyến chứ không tập trung vào khu vực cụ thể.

- Tác động của công tác đền bù và quy hoạch các bãi tập kết vật liệu, các điểm làm lán trại cho công nhân:

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án tại 02 huyện Yên Định và Thiệu Hóa sẽ có nhiều thuận lợi do dự án đã được sự đồng tình và ủng hộ của đại bộ phận nhân dân và các cấp chính quyền.

Mục tiêu của dự án là hạn chế tối đa việc ảnh hưởng vào đất thổ cư cũng như việc di dời các hộ dân. Theo điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy mức độ tổn thất do xây dựng DA đến cộng đồng dân cư là không đáng kể.

- Tác động của việc phá dỡ công trình phụ, nhà tạm ven đê; chặt cây, chặt tre nứa; bạch đàn, xà cừ  tháo dỡ,…:

Công tác giải phóng mặt bằng, tháo dỡ các chuồng trại, công trình phụ, nhà tạm bợ ven đường nếu không thực hiện hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực. Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, khối lượng cần tháo dỡ tôn, sắt thép, ... không nhiều (khoảng gần 15-20 m3)

Hoạt động chặt các loại cây trên các tuyến kênh, đường sẽ làm mất khả năng che mát của một số đoạn đường và đặc biệt sẽ phát sinh một lượng CTR. Qua số liệu kiểm kê của Hội đồng Giải phóng mặt bằng thì phải di chuyển hoặc chặt hạ 10.164 cây cối các loại.

Tóm lại: Các hoạt động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ có những tác động không lớn đến môi trường, thời gian thực hiện không lâu nhưng nếu không sắp xếp và chuẩn bị KH thực hiện chu đáo sẽ gây nên tình trạng lộn xộn trong công tác đền bù, sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân, gây ô nhiễm cục bộ cho môi trường khu vực, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện DA.

5.1.1.2. Hoạt động rà phá bom mìn

Hoạt động rà phá bom mìn về cơ bản là có tác động tích cực tránh các rủi ro sự cố trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí, đất, nước và đe dọa tính mạng con người, hủy hoại hệ sinh thái nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc rà phá bom mìn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp, ngắn hạn đến cảnh quan môi trường. Tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng các biện pháp hoàn nguyên môi trường sau khi rà phá bom mìn.

5.1.1.3. Hoạt động của máy móc tập kết trên công trường.

Phạm vi tác động của bụi, các khí độc từ các phương tiện vận chuyển các thiết bị phục vụ xây dựng lán trại chủ yếu nằm trên công trường thi công, các tác động này chỉ mang tính chất cục bộ, vì vậy các tác động từ quá trình chuẩn bị này là không đáng kể, các tác động của bụi chỉ ảnh hưởng tới công trường thi công, ít ảnh hưởng tới khu dân cư các xã trên địa bàn huyện Yên Định và Thiệu Hóa.

- 5.1.2. Các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công

5.1.2.1. Nguồn gây tác động:

Trên cơ sở nghiên cứu quy trình hoạt động của tiểu dự án, báo cáo phân tích đánh giá các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng Tiểu dự án bao gồm:

- Tác động đối với môi trường không khí.

- Tác động đối với môi trường nước.

- Tác động đến môi trường đất.

- Tác động đến đa dạng sinh học.

- Tác động do chất thải rắn.

- Tác động đến sức khỏe người lao động và cộng đồng dân cư.

- Tác động đến kinh tế xã hội.

5.1.2.2. Đối tượng bị tác động

Môi trường không khí: bị tác động bởi tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải của các phương tiện thi công san ủi mặt bằng, các phương tiện thi công xây dựng công trình và vận chuyển vật tư xây dựng đến khu tập kết. Các thành phần của khí thải gồm: bụi, Cacbon Oxit (CO), Lưu huỳnh đioxit (SO2), Nitơ Oxit (NOx), các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Quy mô tác động chỉ xảy ra trong khu vực có các phương tiện thi công thực hiện.

Môi trường nước: chịu tác động bởi các chất rửa trôi, dầu mỡ, nước thải xây dựng công trình và nước thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tham gia thi công.

Môi trường đất: bị tác động bởi dầu mỡ thải, đất cát rơi vãi, chất thải hữu cơ và vô cơ.

Sức khỏe cộng đồng: dân cư sinh sống gần khu vực thi công công trình và các cá nhân tham gia giao thông trên trục đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng chịu tác động bởi tiếng ồn, bụi, khí thải.

Hoạt động cấp nước của kênh: Do khối lượng các nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển làm rơi vãi ra lòng kênh cũng như chất thải rắn xây dựng không được thu gom đúng nơi quy định, gây ách tác lòng kênh.

Hoạt động giao thông khu vực: Công trình tiểu dự án có đi qua các tuyến đường liên thôn, liên xã vì vậy sẽ tác động đến giao thông khu vực, đặc biệt là hoạt động xây mới, sửa chữa các cầu, cống qua kênh sẽ gây hạn chế một phần cho hoạt động đi lại của người dân.

Đời sống dân cư: Quá trình thi công công trình đặc biệt là thi công cầu, cống có thể gây cản trở việc đi lại của dân cư khu vực, tạo ra tiếng ồn do việc sử dụng các phương tiện thi công. Nếu công trường xây dựng không được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn thì có thể gây các vụ tai nạn đáng tiếc do thiếu biển báo, biển chỉ dẫn…Ngoài ra thì việc tập trung lượng lớn lực lượng công nhân xây dựng tại điểm thi công còn gây mất trật tự xã hội.

- 5.1.3. Giai đoạn vận hành.

- Tiểu dự án đi vào vận hành sẽ mang lại rất nhiều tác động tích cực như đã đề ra trong mục tiêu trong đó có tăng diện tích tưới đồng nghĩa với khối lượng sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu sẽ gia tăng. Điều này sẽ gây ra các tác động đến môi trường đất, nước, không khí, sinh vật và cả sức khỏe con người như sự gia tăng về hàm lượng các chất độc hại, khó phân hủy trong các thành phần môi trường. Sức khỏe con người cũng bị ảnh hưởng do tiếp xúc với các loại thuốc bảo vệ thực vật, đi kèm với đó là đa dạng sinh học tại các thủy vực cũng chịu tác động do các tác nhân này.

##### Bảng 5.2. Nguồn tác động ảnh hưởng của tiểu dự án trong các giai đoạn

| Giai đoạn hoạt động của Tiểu dự án | Các hoạt động của tiểu dự án | Nguyên nhân gây tác động | Các tác động môi trường | Đối tượng bị tác động | Các vấn đề liên quan đến rác thải |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước khi thi công | Rà phá bom mìn, vật liệu nổ | Khí thải phát sinh, sự nguy hiểm do bom mìn, vật liệu nổ | - Ảnh hưởng cảnh quan, môi trường - Nguy hiểm đến tính mạng | Cảnh quan, môi trường tự nhiên, tính mạng người thực hiện công tác. | Chất thải rắn sinh ra trong quá trình phá dỡ và các khí độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường, sinh vật và sức khỏe con người. |
|  | Vận chuyển phế thải | - Xe chở quá tải trọng, sự mất tập trung của lái xe. - Các xe có sử dụng nhiên liệu. - Phế thải vận chuyển dễ phát sinh bụi | - Tăng nguy cơ tai nạn giao thông - Phát sinh bụi, tiếng ồn trên đường | - Lái xe và người tham gia giao thông mà tuyến vận chuyển đi qua. - Môi trường không khí dọc tuyến vận chuyển. | Vận chuyển phế thải, tập kết phương tiện máy móc, có vi tác động của bụi, các khí độc từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu nằm trên công trường thi công, các tác động này chỉ mang tính chất cục bộ. |
|  | Tập kết phương tiện, máy móc | - Các xe sử dụng nhiên liệu, phát thải khí, gây ồn. | Tác động xấu đến MT | Môi trường không khí |  |
| Giai đoạn thi công | Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình | Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung | Suy giảm chất lượng MT không khí bởi bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung | Môi trường không khí | - Bụi, khí thải: CO2, CO, NOx, SO2; ánh sáng hồ quang. - Chất thải xây dựng. - Chất thải nguy hại (dầu máy thải, giẻ dính dầu mỡ). - Chất thải lực lượng thi công. - Nước thải xây dựng |
|  |  | Đất, cát, đá, dầu máy thải, giẻ lau dính dầu mỡ | Phát sinh CTR xây dựng, đất cát rơi vãi, CTNH (dầu máy thải, giẻ dính dầu mỡ) gây ô nhiễm MT, suy giảm đa dạng sinh học | - Môi trường đất - Môi trường nước - Đa dạng sinh học tại thủy vực khu vực thi công. |  |
|  |  | Bụi bẩn, dầu mỡ | Nước mưa chảy tràn, nước rửa phương tiện, nguyên vật liệu | Môi trường nước mặt |  |
|  |  | Bụi, tiếng ồn, điều kiện làm việc | Tác động đến an toàn lao động, điều kiện làm việc, sức khỏe công nhân tại công trường | Sức khỏe lực lượng thi công. |  |
|  |  | Sự cố thời tiết, dầu mỡ | - Các sự cố môi trường: thiên tai, mưa bão, rò rỉ dầu, cháy nổ… | - Công trình thi công - Môi trường nước mặt |  |
|  | Hoạt động sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn | Dầu mỡ, bụi, khí thải, tiếng ồn | - Ô nhiễm đất, ô nhiễm nước do nước vệ sinh thiết bị máy móc. | - Môi trường đất - Môi trường nước |  |
|  |  |  | Bụi, khí thải, tiếng ồn do trộn, đổ bê tông | Môi trường không khí |  |
|  | Hoạt động vận tải vận chuyển nguyên vật liệu | Tiếng ồn, bụi, khí thải, tải trọng xe và nguyên vật liệu vận chuyển. | - Ô nhiễm không khí bởi tiếng ồn, bụi, khí thải các phương tiện vận chuyển - Tác động tới hạ tầng giao thông khu vực - Tăng nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi lại trên đường | - Môi trường không khí - Hạ tầng giao thông - Lái xe, người tham gia giao thông | Tiếng ồn, bụi, khí thải các phương tiện vận chuyển tập kết vật tư: thép, đá hộc, cát, sỏi, xi măng, sắt. |
|  | Hoạt động sinh hoạt, ăn nghỉ của cán bộ, công nhân | Dầu mỡ, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng | Phát sinh nước thải sinh hoạt | Môi trường nước | - Rác thải sinh hoạt khu nhà điều hành - Nước mưa chảy tràn chứa bụi, đất cát. - Nước thải của cán bộ - nhân viên |
|  |  | Rác thải từ lực lượng thi công | Rác thải sinh hoạt | Môi trường đất, không khí |  |
| Giai đoạn vận hành | Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình tuyến kênh |  | Đảm bảo an toàn cho vùng dân cư, đất canh tác, các công trình, cơ sở hạ tầng |  | Thói quen vứt rác bừa bãi, xả rác không đúng nơi quy định của người dân có thể gây ô nhiễm cục bộ, rác thải trôi trên kênh gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến các loài sinh vật sinh sống dưới nước. Ảnh hưởng này rất nhỏ và có thể giảm thiểu được khi ý thức vệ sinh môi trường của người dân và du khách tăng lên. |
|  | Công tác tập huấn, phòng chống sự cố |  | Phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố | - Ô nhiễm cục bộ môi trường xung quanh tuyến công trình. - Thay đổi cảnh quan khu vực. - Thu hẹp các hệ sinh thái tự nhiên trong vùng. |  |
|  | Các hiện tượng thời tiết bất thường |  | Gây hư hại, phá hủy công trình tuyến kênh và các công trình dân sinh khác |  |  |
|  | Công tác tập huấn, phòng chống sự cố |  | Phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố |  |  |

## 5.2. Biện pháp giảm thiểu

### 5.2.1. Giai đoạn trước thi công

Để nâng cao hiệu quả giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn chuẩn bị thi công, với từng hạng mục, giai đoạn của tiểu dự án cần nghiêm chỉnh thực hiện các yêu cầu dưới đây.

- Lập kế hoạch hành động tái định cư (RAP) dựa trên chính sách của Chính phủ Việt Nam và WB.

- Trong quá trình cập nhật kế hoạch hành động tái định cư (RAP) sẽ tham khảo ý kiến những người BAH thông qua các cuộc họp từng xã, thôn. Kế hoạch GPMB sau khi xây dựng xong, cũng sẽ được phổ biến tới những người bị ảnh hưởng.

Việc thực hiện công tác đền bù GPMB sau khi (RAP) được phê duyệt, cần phải tuân thủ các biện pháp sau:

Trước khi phá dỡ:

- Xác định rõ ranh giới khu vực GPMB.

- Công khai các chế độ chính sách đền bù cho người dân biết và lấy ý kiến tham vấn cộng đồng những người bị ảnh hưởng.

- Giám sát việc đền bù một cách chặt chẽ

- Thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 1 tuần trước khi phá dỡ và thông báo nhiều lần về:

+ Thời gian và tuyến giao thông cần hạn chế.

+ Đề nghị các hộ dân thu dọn trước những phần có thể tự làm và tận dụng những vật liệu cũ để tái sử dụng nhằm hạn chế lượng chất thải phát sinh ra môi trường.

- Điều động các phương tiện vận chuyển có mức phát thải khí, tiếng ồn trong mức cho phép, mức độ rò rỉ dầu mỡ ở mức tối thiểu để GPMB.

Trong khi phá dỡ:

- Cắm biển thông báo thời gian và các tuyến giao thông cần hạn chế hoạt động tại đầu các tuyến đường đi vào khu vực đang tiến hành GPMB.

- Không thực hiện hoặc tạm dừng công tác phá dỡ trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa to, gió lớn…..

- Không vận chuyển chất thải vào giờ dễ gây tắc nghẽn giao thông sáng từ 6h-7h, chiều từ 17h-18h.

- Các phương tiện sử dụng để thu gom, vận chuyển chất thải đến bãi đổ tập trung phải có che chắn tốt, đảm bảo vật liệu không rơi vãi dọc đường.

Công tác RPBM sẽ được thực hiện trước khi thi công các hạng mục công trình đảm bảo trong phạm vi xây dựng tuyệt đối an toàn, không có bom, mìn vật liệu nổ. Dự kiến Chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị chuyên ngành có chức năng thực hiện công tác này.

### 5.2.2. Giai đoạn thi công

5.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

- a. Các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải

Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khi thi công:

Để giảm thiểu việc phát tán bụi ra ngoài môi trường, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng phải áp dụng các biện pháp sau:

Tất cả các xe vận chuyển đất, cát, đá… đều phải che phủ bạt và không chở quá tải, tránh làm vương vãi trong quá trình vận chuyển.

Tiến hành phun nước 2-3 lần mỗi ngày vào những thời điểm có mức phát tán bụi cao nhất trong những ngày hanh khô, nắng nóng hoặc khi có mật độ cán bộ công nhân làm việc lớn bằng ô tô tưới nước 5m3 hoặc vòi phun thủ công dọc tuyến kênh thi công công trình có xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá, chất thải, thường xuyên thu gom, quét dọn rác thải trên mặt đường, điều chỉnh mật độ xe trên đường dẫn đến khu vực thi công, không gây ảnh hưởng đến sự lưu thông trong khu vực tiểu dự án.

Giám sát khí thải từ hoạt động của máy móc thi công (xe tải, máy ủi, máy xúc, máy đào…), đánh giá chất lượng không khí xung quanh tại vị trí thuộc khu vực tiểu dự án và khu vực xung quanh tiểu dự án qua các thông số đặc trưng như bụi, CO, NO2, SO2…

- b. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải:

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung:

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động trong quá trình xây dựng công trình đến khu vực lân cận xung quanh, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng phải áp dụng các biện pháp sau:

- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo vệ tai khi làm việc tại khu vực có độ ồn cao, giới hạn thời gian làm việc tại những khu vực có tiếng ồn quá giới hạn cho phép.

- Sử dụng các thiết bị máy móc gây ra tiếng ồn và độ rung ở mức thấp.

- Bố trí các nguồn gây tiếng ồn, độ rung lớn (máy trộn bê tông, máy đầm, máy ủi...) phải ít gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

- Các hoạt động xây dựng gây ra tiếng ồn, độ rung phải được tiến hành vào ban ngày. Không vận hành các thiết bị phát tiếng ồn, độ rung lớn vào các thời điểm nhạy cảm (buổi tối và sáng sớm).

- Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị thi công.

- Tuyên truyền, khuyến khích chủ các phương tiện vận tải không lạm dụng còi xe khi tham gia giao thông trong khu vực, đặc biệt là khu đông dân cư, khu vực có trường học, bệnh viện.

5.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn thi công hoàn toàn có thể thực hiện. Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến chất lượng nước trong quá trình thi công tiểu dự án, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu xây dựng cam kết thực hiện các biện pháp dưới đây:

a. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải thi công

- Không để nước thải từ việc rửa phương tiện, dụng cụ, máy móc thi công chảy trực tiếp xuống kênh, ao, hồ xung quanh. Không cho nước có lẫn dầu mỡ thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến môi trường đất và chất lượng nguồn nước mặt.

- Thu gom nước rửa phương tiện, dụng cụ thi công vào các hố thu gom, xử lý cặn, dầu mỡ và bùn lắng trước khi thải ra môi trường.

- Bố trí các kho chứa nguyên vật liệu tại vị trí an toàn, tránh hiện tượng tràn, đổ dầu. Phải có biện pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra rủi ro trong quá trình thi công để hạn chế tối đa khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt.

- Làm rãnh thoát nước quanh công trường đảm bảo nước thải từ khu vực thi công không gây ảnh hưởng đến vệ sinh công cộng và các nguồn nước mặt trong khu vực.

- Cơ quan giám sát môi trường có trách nhiệm kiểm tra về tình trạng kỹ thuật thoát nước trong khu vực và chủ động các giải pháp khơi thông cống rãnh trong khu vực để đảm bảo lượng nước thải trong quá trình thi công được thu gom một cách triệt để.

b. Biện pháp thu gom xử lý nước thải sinh hoạt

Trong thời gian thi công tuyến công trình, để bảo vệ môi trường, nước thải sinh hoạt của người lao động tại khu vực lán trại, nhà tạm được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.

Trong quá trình thi công, nước thải sinh hoạt tắm giặt và nấu ăn tại lán trại phát sinh một lượng đáng kể. Lượng nước thải này cần phải thu gom triệt để theo hệ thống đường rãnh thoát nước, riêng đối với nước thải tại khu vực nhà ăn được bố trí hố lắng cặn, kích thước (1x1x1)m để thu gom, xử lý lắng cặn và vớt dầu mỡ sau đó dẫn theo hệ thống thoát nước mưa chảy tràn vào hệ thống thoát nước chung tại khu vực.

Qua tính toán lượng nước thải sơ bộ tại vùng tiểu dự án ta có dự kiến lắp đặt nhà vệ sinh với các thông số kỹ thuật được lựa chọn cụ thể như sau:

##### Bảng 5.3. Thông số kỹ thuật nhà vệ sinh di động

| Số lượng nhà vệ sinh | Số buồng | Dung tích bể chứa nước sạch | Dung tích hầm chứa phân |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 nhà vệ sinh/lán trại | 02 buồng/nhà vệ sinh | 400l/buồng | 400l/buồng |

Nhà vệ sinh được làm bằng vật liệu composite và thép không gỉ có khả năng chống chịu va đập tốt, bền trong môi trường và có thể tiếp tục sử dụng khi thi công các công trình khác. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị môi trường đô thị định kỳ tiến hành bơm hút lượng chất thải từ các nhà vệ sinh này.

Thời gian thực hiện: từ khi bắt đầu triển khai thi công đến khi công trình được xây dựng xong.

c. Biện pháp thu gom tiêu thoát nước mưa

- Đào rãnh thoát nước trong mặt bằng công trường, đảm bảo nước mưa không bị ứ đọng, không gây lầy lội, làm ảnh hưởng đến phạm vi công trình.

- Ngoài ra, để tránh hiện tượng ách tắc hệ thống thoát nước mưa, đơn vị thi công sẽ định kỳ tiến hành nạo vét, bảo dưỡng, khơi thông dòng chảy, đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động ổn định, không gây hiện tượng ứ đọng, ngập úng trong mùa mưa.

- Đồng thời, kế hoạch thi công tiểu dự án cần lưu ý đến điều kiện thời tiết của khu vực như mưa, bão, lũ, lụt ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thi công.

d. Biện pháp giảm thiểu ách tắc dòng chảy

Căn cứ vào lịch tưới của địa phương để  lập kế hoạch thi công hợp lý, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương để chủ động lấy nước đáp ứng cho mục đích tưới tiêu trong thời gian công trình thi công.

Tiến hành thu gom triệt để lượng chất thải rắn rơi vãi và khơi thông dòng chảy của kênh, đảm bảo sự thông suốt cho việc cấp thoát nước diễn ra.

- 5.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn.

a. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn thông thường tại công trường

Các loại chất thải rắn thông thường phát sinh tại công trường thi công công trình chủ yếu bao gồm các loại chất thải: Đất đào lấp san ủi, bao bì xi măng, cát đá rơi vãi, gạch vỡ, đầu thừa sắt thép… Các loại chất thải này sẽ được thu gom hàng ngày, rửa tận dụng lại, dùng để lót nền hoặc bán phế liệu.

##### Bảng 5.4. Biện pháp xử lý chất thải rắn xây dựng công trình

| Stt | Tên các loại chất thải rắn | Biện pháp thu gom |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đá, sỏi vật liệu rơi vãi | Thu gom hàng ngày, tận dụng lại |
| 2 | Cát, xi măng rơi vãi | Thu gom hàng ngày, tận dụng lại |
| 3 | Đất, cát đào lấp | Thu gom tôn nền |
| 4 | Bao bì xi măng | Thu gom, bán phế liệu |
| 5 | Sắt, thép phế thải | Thu gom, bán phế liệu |

b. Biện pháp giảm thiểu CTNH

- Các loại CTNH phát sinh không nhiều, chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải, mỡ thải, xăng bẩn thải... trong quá trình bảo dưỡng các phương tiện thi công chính vì vậy cần phải có biện pháp thu gom thích hợp để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực tiểu dự án, các CTNH sẽ được xử lý như sau:

##### Bảng 5.5. Biện pháp thu gom CTNH

| Stt | Loại chất thải | Biện pháp thu gom |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quá trình bảo dưỡng |  |
|  | Giẻ lau dính dầu mỡ | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |
|  | Mỡ bôi trơn thu hồi sau khi tháo máy | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |
|  | Dầu thải | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |
|  | Nhớt thải | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |
|  | Xăng bẩn | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |
| 2 | Khu vực lán trại làm việc |  |
|  | Bóng đèn hỏng | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |
|  | Hộp đựng mực in thải | Thu gom, tập kết vào thùng chứa CTNH |

- Tại công trường thi công trang bị 02 thùng chứa CTNH dạng lỏng loại 50 lít và 02 thùng chứa giẻ lau dính dầu mỡ loại 40 lít. Các loại CTNH phát sinh sẽ được thu gom và tập kết vào thùng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, có ký hiệu rõ ràng theo quy định, sau đó lưu giữ tại một khu riêng chứa CTNH, có mái che, có biển báo, ký hiệu theo quy định. Khi khối lượng đủ lớn đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng có giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý CTNH để đem tiêu hủy.

Công việc quản lý chất thải nói chung và CTNH nói riêng tại mỗi đoạn thi công sẽ được giao cho một cán bộ chuyên trách.

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt

Các loại chất thải từ khu vực lán nghỉ, nhà ăn được phân loại thu gom như sau:

##### Bảng 5.6. Biện pháp thu gom chất thải sinh hoạt

| Stt | Loại chất thải | Phương pháp thu gom |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải sinh hoạt của lực lượng thi công | Thu gom hàng ngày vào thùng chứa tại vị trí làm việc, tập trung vào các xe rác chung. |
| 2 | Chất thải nhà ăn: Rác hữu cơ | Phân loại rác thực phẩm tận dụng cho chăn nuôi. |
| 3 | Chất thải đường đi lại trong khu vực lán trại: Cát, đất,... | Đất, cát... thu xúc vét đổ gọn vào những chỗ trũng |

Tại mỗi lán trại tiến hành đặt 2 thùng rác loại RV-240 tại nhà ăn, văn phòng, phòng nghỉ để phục vụ thu gom rác. Cụ thể quy trình thu gom rác thải sinh hoạt như sau: Rác thải sinh hoạt được yêu cầu bỏ đúng thùng rác quy định. Rác thải hữu cơ (chủ yếu từ khu vực nhà ăn) được đưa vào thùng chứa riêng, có nắp đậy để người dân đưa về tận dụng cho chăn nuôi. Lượng rác thải còn lại (túi nilon, giấy vụn, vật dụng bỏ của cán bộ, công nhân…) được bỏ vào thùng chứa còn lại.

Những rác thải này, sẽ hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương thu gom hàng ngày. Sau khi rác được bỏ đúng quy định vào thùng chứa, lượng chất thải này sẽ được nhân viên phụ trách vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển về bãi tập kết của địa phương xử lý theo quy định (đốt hoặc chôn lấp).

### 5.2.2.4. Nâng cao kỹ năng quản lý dịch hai tổng hợp cho người dân vùng hưởng lợi.

Khi tiểu dự án đi vào hoạt động sẽ tổ chức các lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM, nội dung các lớp huấn luyện bao gồm:

- Phân biệt các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thứ yếu

- Nhận biết các loài thiên địch của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng

- Phương pháp điều tra phát hiện sâu, bệnh hại

- Hiểu rõ tác động 2 mặt của thuốc BVTV, cách sử dụng hợp lý thuốc BVTV

- Các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo những nguyên tắc IPM

- Kỹ thuật canh tác tiến bộ

Các hiểu biết này phải được huấn luyện về mặt lý thuyết và vận dụng trên thực tế đồng ruộng. Các nội dung trên có thể được huấn luyện theo các nhóm chuyên đề: chuyên đề canh tác, chuyên đề nhận biết và phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại và thiên địch của chúng, chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật IPM trong sản xuất…

Đối tượng huấn luyện: Các cán bộ kỹ thuật thuộc phòng nông nghiệp, Chi cục BVTV, Trung tâm khuyến nông huyện, xã, hợp tác xã. Các học viên này sẽ là người đi huấn luyện lại cho nông dân tại các vùng thực hiện dự án, thực hiện các mô hình

Qui mô của mỗi lớp học từ 20-30 học viên, tổ chức lớp học theo từng huyện. Thời gian học tập theo từng đợt theo các chuyên đề mỗi đợt học có thể 3-5 ngày vừa học lý thuyết, vừa thực hành

Giảng viên: thuê các chuyên gia từ các trường ĐH, Viện nghiên cứu, trung tâm khuyến nông.

### 5.2.3. Giai đoạn vận hành

Khi tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam sông Mã” đi vào vận hành các nguồn tác động đến môi trường hầu như không còn. Trong giai đoạn này, đơn vị quản lý tuyến công trình và chính quyền địa phương cần thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau:

- Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Nam sông Mã là đơn vị trực tiếp quản lý công trình vận hành, bảo trì quản lý hệ thống kênh chính, kênh cấp 1, cấp 2.

-  Các hợp tác xã dùng nước quản lý hệ thống kênh nội đồng, ký hợp đồng với Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi Nam sông Mã để nhận nước tưới đến đầu kênh cấp 3 và dẫn nước tưới bằng hệ thống kênh nội đồng.

- Tổ chức thành lập đội tuần tra, quản lý và bảo vệ kênh, thường xuyên theo dõi diễn biến và đưa ra những biện pháp khắc phục xử lý kịp thời những sự cố trong mùa mưa lũ.

- Hàng năm khi kết thúc mùa mưa lũ phải tiến hành kiểm tra, đánh giá những tác động của lũ đối với công trình, có báo cáo chi tiết gửi lên cơ quan chức năng và xin ý kiến chỉ đạo thực hiện những công việc liên quan đến công trình.

- Đề xuất các biện pháp xử lý trong trường hợp phát sinh những hư hỏng của công trình do lũ và các tác động khác gây ra.

- Vận hành cống tưới tiêu theo đúng quy trình vận hành, nhu cầu sử dụng.

- Vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường tránh làm tắc nghẽn dòng chảy trong kênh: rác, rơm rạ, cỏ từ khu vực đồng ruộng không được thải bỏ xuống các kênh.

- Quản lý người dân trong việc sử dụng các loại thuốc hóa chất bảo vệ thực vật: vỏ bao, vỏ chai đựng thuốc sau khi sử dụng phải được thu gom đúng nơi quy định tránh làm ô nhiễm nguồn nước trong kênh ảnh hưởng đến sinh vật thủy vực.

- Thiết kế các hố tái tạo bùn, xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản và khử trùng kiềm trước khi thải ra sông bằng  giải pháp ủ khử trùng, trung hòa với vôi, hóa chất ... đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Nên được áp dụng trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản, bán công nghiệp, mở rộng canh tác theo hình thức luân phiên, Quy hoạch, đào tạo, nuôi trồng thủy sản bền vững.

- Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích việc thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp cho vùng hưởng lợi, đào tạo mỗi lớp học từ 20-30 học viên, tổ chức lớp học theo từng huyện. Thời gian học tập theo từng đợt theo các chuyên đề mỗi đợt học có thể 3-5 ngày vừa học lý thuyết, vừa thực hành.

- Chuẩn bị và thực hiện một IPM cho các tiểu dự án có liên quan đến thủy lợi và kiểm soát lũ phù hợp với kế hoạch quản lý dịch hại (PMP). PMP yêu cầu kế hoạch tập trung vào việc thực hiện một cách có hiệu quả  các hoạt động thực tiễn có thể làm giảm lượng sử dụng hóa học trong vùng dự án.

- Nâng cao nhận thức và kiến ​​thức của nông dân về sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, nông nghiệp hữu cơ và các biện pháp nông nghiệp an toàn khác, và kiến ​​thức về biến đổi khí hậu và tác động có thể vào nguồn nước và chế độ dòng chảy

##### Bảng 5.7. Tổng hợp tác động và biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn hoạt động của Tiểu dự án | Các hoạt động của tiểu dự án | Các tác động môi trường | Các biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước khi thi công | Rà phá bom mìn, vật liệu nổ | - Ảnh hưởng cảnh quan, môi trường - Nguy hiểm đến tính mạng | - Tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ | Lập thành gói thầu riêng. | Trước khi thực hiện GPMB | Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân | Chủ đầu tư |
|  | Vận chuyển phế thải | - Tăng nguy cơ tai nạn giao thông - Phát sinh bụi, tiếng ồn trên đường | - Trang bị bạt phủ cho những xe tải không có, hoặc thay thế cho những bạt phủ đã xuống cấp. | Đã tính trong gói thầu xây lắp. | Hàng ngày | Chủ phương tiện | Cán bộ chuyên trách |
|  | Tập kết phương tiện, máy móc | - Tác động xấu đến MT | - Lập kế hoạch di dời, tập kết trang thiết bị hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân |  | Giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án | Đơn vị thi công | Trưởng đơn vị thi công |
| Giai đoạn thi công | Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình | - Suy giảm chất lượng MT không khí bởi bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung | - Bảo dưỡng định kỳ máy móc, phương tiện 6 tháng/ lần | Đã tính trong gói thầu xây lắp. | Thường xuyên trong suốt thời gian thi công | Đơn vị thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  |  | - Tưới nước định kì trên khu vực thi công và dọc tuyến đường thi công |  |  |  |  |
|  |  |  | - Che phủ bạt các xe chở vật liệu, đất đào đắp. |  |  |  |  |
|  |  | - Phát sinh CTR xây dựng, đất cát rơi vãi, CTNH (dầu máy thải, giẻ dính dầu mỡ) gây ô nhiễm MT, suy giảm đa dạng sinh học | - Thu dọn, xử lý lượng đất cát đào, bóc phong hóa bị vương vãi trên mặt bằng | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Thực hiện hàng ngày | Công nhân thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  |  | - Tại mỗi công trường đặt thùng thu gom rác thải gồm: 02 thùng chứa CTNH dạng lỏng; 02 thùng chứa giẻ lau, dầu mỡ | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Thực hiện mua sắm trước khi triển khai | Nhân viên phụ trách vệ sinh môi trường | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  |  | - Thường xuyên quét dọn, thu gom nguyên, vật liệu bị rơi vãi - Phân loại CTR, bỏ đúng thùng quy định - Thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Thực hiện hàng ngày | Công nhân thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  | Nước mưa chảy tràn, nước rửa phương tiện, nguyên vật liệu | - Sử dụng tiết kiệm nguồn nước - Xây hố lắng để thu gom nước thải thi công, nước rửa phương tiện xử lý cặn lắng. | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Xây dựng trước khi triển khai thi công | Đơn vị thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  |  |  |  | Thực hiện hàng ngày | Công nhân trên công trường | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  | - Tác động đến an toàn lao động, điều kiện làm việc, sức khỏe công nhân tại công trường | - Bố trí lịch làm việc hợp lý - Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân - Có buổi tập huấn về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trước khi thi công - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân trên công trường | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Thực hiện trong suốt quá trình xây dựng | Đơn vị thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  | - Các sự cố môi trường: thiên tai, mưa bão, rò rỉ dầu, cháy nổ… | - Lập kế hoạch phòng bão, áp thấp nhiệt đới, lốc - Phổ biến kế hoạch ứng phó - Tổ chức diễn tập |  | Hàng năm | Các lực lượng trong kế hoạch đã được phê duyệt | Chủ đầu tư |
|  | Hoạt động sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn | - Ô nhiễm đất, ô nhiễm nước do nước vệ sinh thiết bị máy móc. | - Sử dụng tiết kiệm nguồn nước - Xây dựng hệ thống thu gom, hố lắng để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Xây dựng trước khi tiểu dự án được triển khai | Đơn vị thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  | - Bụi, khí thải, tiếng ồn do trộn, đổ bê tông | - Bảo dưỡng, duy tu định kỳ máy móc |  | Định kỳ hàng tháng | Đơn vị thi công | Trưởng đơn vị thi công |
|  | Hoạt động vận tải vận chuyển nguyên vật liệu | - Ô nhiễm không khí bởi tiếng ồn, bụi, khí thải các phương tiện vận chuyển | - Vận chuyển vào các khung giờ quy định - Chở đúng trọng tải, có bạt che chắn. Trang bị thêm 20 vải bạt để trang bị cho các xe không có hoặc thay thế các vải bạt đã xuống cấp. - Chạy đúng tốc độ tối đa cho phép | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Hàng ngày | Chủ phương tiện | Cán bộ phụ trách An toàn lao động |
|  |  | - Tác động tới hạ tầng giao thông khu vực |  |  |  |  |  |
|  |  | - Tăng nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi lại trên đường |  |  |  |  |  |
|  | Hoạt động sinh hoạt, ăn nghỉ của cán bộ, công nhân | - Phát sinh nước thải sinh hoạt | Hợp đồng mua nhà vệ sinh lưu động. | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Mua bán, lắp đặt trước khi triển khai tiểu dự án | Hợp đồng với đơn vị phân phối | Trưởng đơn vị thi công |
|  |  | - Rác thải sinh hoạt | - Trang bị thùng thu gom rác đặt tại khu lán trại - Thường xuyên quét dọn - Hợp đồng với đơn vị vệ sinh MT của địa phương để vận chuyển và xử lý/tự thực hiện. | Đã tính trong gói thầu xây lắp | Thực hiện mua sắm và ký hợp đồng trước khi Tiểu dự án thực hiện | Cán bộ chuyên trách | Trưởng đơn vị thi công |
| Giai đoạn vận hành | Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình tuyến kênh | - Đảm bảo an toàn cho vùng dân cư, đất canh tác, các công trình, cơ sở hạ tầng | - Tổ chức kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ - Phát hiện, xử lý kịp thời việc lấn chiếm, sử dụng hành lang tuyến kênh sai mục đích | Kinh phí bảo dưỡng công trình | Hàng năm | IMC | IMC Nam Sông Mã |
|  | Công tác tập huấn, phòng chống sự cố | - Phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố | - Tổ chức huấn luyện ứng phó tình huống tần suất 1 lần/năm theo chương trình để xuất của Sở NN&PTNT |  |  | Các lực lượng trong kế hoạch đã được phê duyệt | IMC Nam Sông Mã |
|  | Các hiện tượng thời tiết bất thường | - Gây hư hại, phá hủy công trình tuyến kênh và các công trình dân sinh khác | - Thường xuyên theo dõi | Tùy theo mức độ sự cố | Tiến hành sau khi có sự cố | Các lực lượng trong kế hoạch đã được phê duyệt | IMC Nam Sông Mã |
|  | Công tác tập huấn, phòng chống sự cố | - Phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố | - Có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố trong mùa mưa bão |  |  |  |  |

CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT TUÂN THỦ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯƠNG

6.1. Giám sát tuân thủ

Ngay từ giai đoạn kiểm kê giải phóng mặt bằng, CPO sẽ huy động 1 đơn vị tư vấn giám sát bên ngoài giám sát các hoạt động kiểm kê. Đội tư vấn giám sát cũng chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ các hoạt động tuân thủ về khung quản lý môi trường và xã hội, EMP của PPMU và các nhà thầu thi công theo định kỳ. Bên cạnh đó, PPMU thực hiện giám sát việc tuân thủ hàng ngày của các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

Để đánh giá hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch QLMT này, nếu cần PPMU sẽ tuyển một đội tư vấn quản lý môi trường hỗ trợ cho mình thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường tại khu vực tiểu dự án.

6.2. Giám sát chất lượng môi trường

Đơn vị tư vấn giám sát từ bên ngoài sẽ thực hiện quan trắc chất lượng môi trường định kỳ theo bảng được tổng hợp dưới đây.

Bảng 6.1. Các nội dung giám sát trong quá trình thực hiện dự án

| Hạng mục | Giám sát chi tiết | Vị trí | So sánh với tiêu chuẩn hoặc quy định | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giai đoạn thi công |  |  |  |
| Không khí | Giám sát các thông số đề xuất, bao gồm -Điều kiện vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió -Độ ồn LAeq - Bụi lơ lửng TSP - Bụi hô hấp (PM10) - SO2 - CO - NOx | VT 1: Khu vực đang thi công công trình VT 2: Khu vực bãi tập kết nguyên vật liệu của công trình VT3: Khu vực dân cư gần tuyến kênh đang thi công VT 4: Tại khu vực lán trại xây dựng VT5: Điểm đầu hướng gió cách khu vực thi công 100m VT6: Điểm cuối hướng gió cách khu vực thi công 100m | QCVN 05:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. | Định kỳ 3 tháng/1đợt trong thời gian thi công, tần suất quan trắc 3 lần/ngày |
| Nước mặt | Giám sát các thông số đề xuất, bao gồm - pH - DO - TSS - COD - BOD5 (200C) - NO3- (theo N) - PO43- (theo P) - As - Endrin - Paration - Chất hoạt động bề mặt - Tổng dầu, mỡ - Coliform | VT 1: Nước mặt trong kênh tại khu vực thi công VT 2: Nước ao hồ khu dân cư tại khu vực thi công VT 3: Điểm tiếp nhận nước thải thi công do hoạt động rửa máy móc, thiết bị VT 4-5: Điểm cách khu vực thi công 100m ( 2 vị trí) VT 6: Điểm nhận nước thải sinh hoạt từ các lán trại | QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. | Định kỳ 3 tháng/1đợt trong thời gian thi công, lấy mẫu quan trắc 2 lần/ngày |
| Nước ngầm | Giám sát các thông số đề xuất, bao gồm - pH - Độ cứng (CaCO3) - Sắt (Fe) - Chì (Pb) - Asen (As) - NO2- theo N - NH4+ theo N - Sunfat (SO42-) - E.coli - Colifom | VT 1-2: Giếng khoan hoặc giếng đào của hộ dân tại khu vực thi công (lấy đại diện tại 2 vị trí) VT 3-4: Giếng khoan hoặc giếng đào của hộ dân cách khu vực thi công 500m (lấy đại diện tại 2 vị trí) | QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. | Định kỳ 3 tháng/1đợt trong thời gian thi công, lấy mẫu quan trắc 1 lần/ngày |
| Chất lượng môi trường đất | Giám sát các thông số đề xuất, bao gồm - Asen (As) - Cadimi (Cd) - Đồng (Cu) - Chì (Pb) - Kẽm (Zn) - Aldrin - Parathion | VT 1: Khu vực bờ kênh tại công trường đang xây dựng VT 2: Khu vực dân cư nằm gần kênh VT 3: Khu vực bờ kênh đã hoàn thành VT 4: Khu vực bờ kênh chưa thi công | QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong đất. QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. | Định kỳ 3 tháng/1đợt trong thời gian thi công, lấy mẫu quan trắc 1 lần/ngày |
| Sự đa dạng sinh học | - Phân tích, phân loại thực vật nổi định tính Phân tích, phân loại thực vật nổi định lượng - Phân tích, phân loại động vật nổi định tính - Phân tích, phân loại động vật nổi định lượng - Phân tích, phân loại động vật đáy định tính - Phân tích, phân loại động vật đáy định lượng | VT1: Tại kênh khu vực thi công Tiểu dự án VT2: Ao, hồ gần khu vực thi công VT3: Điểm đầu dòng chảy cách khu vực thi công 100m VT4: Điểm cuối dòng chảy cách khu vực thi công 100m VT 5:Điểm tiếp nhận nước thải tại các lán trại |  | Định kỳ 3 tháng/1đợt trong thời gian thi công, lấy 3 mẫu/1 vị trí |
| II. | Giai đoạn vận hành |  |  |  |
| Không khí | Giám sát các thông số gồm -Điều kiện vi khí hậu: oC, độ ẩm, tốc độ gió -Độ ồn - Bụi lơ lửng TSP - SO2 - CO - NOx | VT 1-2: Tại điểm đầu tuyến kênh Bắc (Nam) khu vực tiểu dự án (2 vị trí) VT 3-4: Tại điểm cuối tuyến kênh Bắc (Nam) khu vực tiểu dự án (2 vị trí) VT 5-10: Tại 1 số điểm đại diện thuộc kênh nhánh của kênh Bắc và kênh Nam khu vực tiểu dự án (6 vị trí) | -QCVN 05:2009/BTNMT -QCVN 26:2010/BTNMT: | Định kỳ 6 tháng/1đợt sau khi tiểu dự án đi vào vận hành, tần suất quan trắc 1 lần/ngày |
| Nước mặt | Giám sát các thông số gồm - pH - DO - TSS - COD - BOD5 (200C) - NO3- ( theo N) - PO43- ( theo P) - Pb - As - Tổng dầu, mỡ - Coliform | VT 1-2: Tại điểm đầu tuyến kênh Bắc (Nam) khu vực tiểu dự án (2 vị trí) VT 3-4: Tại điểm cuối tuyến kênh Bắc (Nam) khu vực tiểu dự án (2 vị trí) VT 5-10: Tại 1 số điểm đại diện thuộc kênh nhánh của kênh Bắc và kênh Nam khu vực tiểu dự án (6 vị trí) | QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. | Định kỳ 6 tháng/1đợt sau khi tiểu dự án đi vào vận hành, tần suất quan trắc 1 lần/ngày |

# CHƯƠNG VII

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7.1. Kế hoạch Quản lý môi trường, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

7.1.1. Trước khi thi công

a. Phổ biến thông tin cho cộng đồng về EMP, truyền thông

Công khai thông tin: Yêu cầu công khai các tài liệu an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án. Trước khi thực hiện công tác GPMB 60 ngày thì các thông tin liên quan đến dự án, liên quan đến chính sách an toàn của dự án (EMP, RAP,...) phải được công khai tại những nơi công cộng cụ thể như sau:

- Các Báo cáo ĐTMs, EPCs bằng tiếng Việt hoặc tiếng địa phương phải được công khai tại khu vực Tiểu dự án;

- Các EMPs và ECOPs phải được công khai tại Trung tâm Thông tin Việt Nam (VDIC) bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và Infoshop.

- PPMU phải thông báo cho cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương cấp huyện/xã về kế hoạch thực hiện các hạng mục công trình xây dựng 2 tuần trước khi bắt đầu thi công.

- Nhà thầu phải thông báo cho chính quyền địa phương cấp huyện/xã về kế hoạch thực hiện Gói thầu, phạm vi chiếm dụng đất (vĩnh viễn và/hoặc tạm thời) để cộng đồng dân cư phối hợp thực hiện. Tại khu vực thi công, Nhà thầu phải gắn biển báo gồm có các thông tin về Tên Dự án, Tên Tiểu dự án, Tên Gói thầu, Tên Nhà thầu, Thời gian thi công, phạm vi chiếm dụng đất (bản vẽ mặt cắt công trình).

- Vai trò và trách nhiệm: CPMU, PPMU.

Truyền thông: PPMU phối hợp với chính quyền các xã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại khu vực tiểu dự án, các cuộc họp tại cộng đồng dân cư khu vực tiểu dự án và các hình thức khác. Công tác truyền thông sẽ được tổ chức thường xuyên tại khu vực trong quá trình thực hiện dự án.

b. Ổn định nhân sự của PPMU

Thành lập một tổ xã hội- môi trường và chỉ định một cán bộ chuyên trách có trách nhiệm phối hợp và tham gia thực hiện các chính sách an toàn một cách hiệu quả, bao gồm việc thuê tư vấn để hỗ trợ việc quản lý và giám sát.

c. Đưa EMP/ECOP vào hồ sơ mời thầu

Trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ mời thầu, PPMU cần đưa EMP/ECOP vào trong hồ sơ  mời thầu và tài liệu hợp đồng để đảm bảo rằng nhà thầu có ý thức về nghĩa vụ an toàn và cam kết thực hiện nghĩa vụ này. Chi phí để giảm thiểu trong giai đoạn xây dựng phải là một phần trong chi phí của Tiểu Dự án. Cán bộ giám sát và/hoặc kỹ sư hiện trường sẽ có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn của nhà thầu và trách nhiệm này sẽ được đề cập trong TOR đối với tư vấn giám sát xây dựng và môi trường (CSC) và/hoặc kỹ sư hiện trường.

d. Nâng cao năng lực cho cán bộ giám sát thi công và nhà thầu

Trước khi triển khai thi công, cán bộ giám sát thi công và nhà thầu cần được tập huấn, trang bị những kiến thức về quản lý, bảo vệ môi trường.

7.1.2. Thi công

a. Thuê tư vấn hỗ trợ PPMU trong quản lý môi trường

PPMU sẽ thuê một nhóm tư vấn môi trường trong nước để thực hiện việc kiểm tra, giám sát các tuân thủ về môi trường của các nhà thầu thi công đã cam kết trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng đã ký kết.

b. Giám sát sự tuân thủ của nhà thầu trong thực hiện EMP/ECOP

i) Giám sát của PPMU

PPMU sẽ giám sát việc tuân thủ các chính sách an toàn của nhà thầu trong suốt giai đoạn xây dựng. PPMU sẽ chỉ định tư vấn giám sát xây dựng (CSC) thực hiện giám sát hàng ngày dựa theo Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) và Kế hoạch môi trường chi tiết theo hợp đồng (CSEP) đã được phê chuẩn, và quan tâm đến việc giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng do các hoạt động xây dựng gây ra như vận chuyển vật liệu gây bụi, tiếng ồn và cản trở giao thông trong khu vực Tiểu Dự án. Đề cương (TOR) cho tư vấn giám sát xây dựng. PPMU sẽ cử cán bộ môi trường (ESU) và đơn vị giám sát môi trường (tư vấn môi trường của tỉnh (PEMC)) của tỉnh theo dõi và giám sát việc thực hiện tuân thủ chính sách an toàn.

ii) Giám sát của Cộng đồng

Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng’. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ báo cáo với tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU bằng điền vào các phiếu phản ảnh thông tin về an toàn môi trường.

### c. Thực hiện đánh giá hiệu quả của việc thực hiện EMP thường xuyên thông qua chế độ báo cáo

Đối với cấp Tiểu dự án, cán bộ an toàn môi trường thuộc PPMU và tư vấn giám sát xây dựng hiện trường (CSC) sẽ giám sát thường xuyên việc triển khai các biện pháp giảm thiểu đề xuất trong giai đoạn xây dựng, và tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương. Nếu cần, các biện pháp giảm thiểu sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với các tác động thực tế trên cơ sở thỏa thuận với các bên liên quan chính. Kết quả/biên bản sẽ được lưu giữ cẩn thận trong hồ sơ Tiểu dự án để Ban CPO và WB xem xét. PPMU cũng sẽ căn cứ báo cáo của tư vấn giám sát môi trường và tư vấn giám sát xây dựng để báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch môi trường chi tiết theo Hợp đồng (CSEP) trong báo cáo tiến độ của Tiểu dự án. Chi phí giám sát các biện pháp giảm thiểu đề xuất sẽ là một phần chi phí giám sát của PPMU. Bên cạnh đó, PPMU cũng sẽ đảm bảo tuân thủ các điều kiện của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường.

Tại cấp Dự án, đơn vị tư vấn độc lập giám sát môi trường (CIMC) của CPO cũng sẽ thực hiện giám sát định kỳ 6 tháng/lần để giám sát các biện pháp giảm thiểu đề xuất cho Tiểu Dự án.

d. Thông báo về lịch cắt nước

Căn cứ vào lịch tưới của địa phương để  lập kế hoạch thi công hợp lý, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương để chủ động lấy nước đáp ứng cho mục đích tưới tiêu trong thời gian công trình thi công.

e. Chuẩn bị mô hình quản lý thủy nông hiệu quả, nâng cao ý thức khai thác hiệu quả cho các hộ sử dụng nước

Để hỗ trợ quản lý, củng cố các hoạt động quản lý, phân phối nước trong hệ thống, tiểu dự án cần: (i) rà soát, điều chỉnh bổ sung để đổi mới mô hinh tổ chức và kiện toàn bộ máy quản lý (IMC, WUOs) và cơ chế quản lý có hiệu lực hiệu quả cao (lưu tâm phân cấp quản lý tưới); ii) Ứng dụng trang thiết bị trong hệ thống truyền tin, lưu trữ, xử lý, phân tích số liệu, … (iii) hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh/hoạt động tiên tiến cho IMC, WUOs; (iv) ứng dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, giám sát, đánh giá hệ thống và hoạt động IMC, WUOs.

g. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường khu vực tiểu dự án triển khai

Chương trình kiểm tra, giám sát môi trường là theo dõi định kỳ biến động của một số chỉ tiêu để đánh giá chất lượng môi trường vùng TDA trong các giai đoạn để biết được xu thế biến động chất lượng môi trường theo thời gian và không gian, đồng thời xây dựng kế hoạch và thực hiện các hành động hợp lý nhằm bảo vệ môi trường, đặc biệt là khi có biến động xấu hay sự cố xảy ra. Mặt khác, kết quả của chương trình giám sát môi trường còn cho thấy mức độ chính xác của các đánh giá và dự báo tác động môi trường của TDA.

Nội dung của chương trình giám sát môi trường bao gồm:

- Giám sát sự tuân thủ của nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu;

- Quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước, và bùn thải ;

Chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực hiện liên tục trong suốt thời gian xây dựng TDA và 2 năm sau khi dự án đi vào hoạt động.

7.1.3. Vận hành

Khi tiểu dự án đi vào hoạt động, Chi cục Bảo vệ thực vật của tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần khuyến khích người dân vùng tiểu dự án áp dụng các kỹ năng quản lý dịch hại tổng hợp đã được đào tạo.

7.2. Giám sát từ bên ngoài

CPO sẽ chịu trách nhiệm giám sát nội bộ định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện chính sách an toàn môi trường của các Tiểu dự án.

PPMU của tỉnh là đơn vị quản lý dự án cấp tỉnh,  có trách nhiệm đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp an toàn và báo cáo kịp thời tiến độ Tiểu Dự án. PPMU sẽ thành lập một tổ môi trường-xã hội (ESU), trong đó có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách về an toàn môi trường, có trách nhiệm hướng dẫn và nhắc nhở nhà thầu thực hiện các biện pháp an toàn môi trường.

Các tư vấn giám sát chính sách an toàn (CIMC) được CPO huy động, sẽ chịu trách nhiệm giám sát định kỳ việc tuân thủ ESMF, EMPs và các tài liệu liên quan đến an toàn môi trường và xã hội, bao gồm:

Giám sát định kỳ về việc tuân thủ chính sách an toàn của dự án và các tài liệu có liên quan đã được phê duyệt tai các TDA (6 tháng/lần);

Giám sát chất lượng môi trường trong vùng Dự án, theo EMPs đã được phê duyệt.

Tham vấn cộng đồng về việc thực hiện các chính sách an toàn của dự án.

Giám sát các kết quả giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của cộng đồng;

Thông báo cho CPMU, DARDs, PPMUs, các Nhà thầu các vấn đề tồn tại cần khắc phục trong thực hiện chính sách an toàn của dự án

Báo cáo với CPO các kết quả giám sát định kỳ để CPO có các điều chỉnh phù hợp và kịp thời trong quá trình triển khai dự án.

Cộng đồng địa phương: Ban giám sát cộng đồng cấp xã/thôn được thành lập theo Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

### 7.3. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về môi trường

Khiếu nại của người dân địa phương liên quan đến phạm vi về môi trường như bụi, tiếng ồn, an toàn giao thông, …sẽ được văn phòng PPMU và nhà thầu tiếp nhận. Kỹ sư trưởng sẽ có trách nhiệm cùng với tư vấn giám sát xây dựng (CSC) xử lý, giải quyết  hoặc nghiên cứu biện pháp giải quyết các khiếu nại này. CSC sẽ được nhà thầu/PPMU cung cấp một bản phôtô những khiếu nại và CSC sẽ giám sát Nhà thầu giải quyết khiếu nại, cũng như thái độ đối với những khiếu nại đã được xác minh trong quá trình thanh tra ở hiện trường khu vực Tiểu dự án.

Ban giám sát cộng đồng chịu trách nhiệm hàng ngày giám sát tuân thủ về an toàn môi trường trong giai đoạn xây dựng, và khiếu nại với Chính quyền địa phương/PPMU về các sự cố, hoặc gọi điện thoại qua ‘đường dây nóng‘ phản ánh với PPMU để kịp thời giải quyết. Chính quyền và cộng đồng địa phương cấp xã và các tổ chức xã hội cũng sẽ giám sát việc thực hiện của nhà thầu, và giám sát các tác động xã hội và môi trường trong các giai đoạn của Tiểu dự án. Khi có khiếu nại, khiếu kiện của người dân trong vùng dự án (ví dụ: thu hồi đất, đền bù, các vấn đề liên quan đến môi trường,…) thì người bị ảnh hưởng/Ban giám sát cộng đồng báo cáo với chính quyền địa phương/Nhà thầu và PPMU để giải quyết. Trong trường hợp không thể giải quyết được thì đưa ra Tòa án nhân dân cấp huyện/tỉnh/trung ương để giải quyết.

7.4. Ước tính kinh phí thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Tổng chi phí giám sát: 1.134.830.400 đồng. Trong đó:

- Thi công: 983.822.400 đồng.

- Vận hành: 151.008.000 đồng.

Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng và vận hành tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam sông Mã” (áp dụng Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 và Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính).

##### Bảng 7.1. Bảng dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn thi công

Đơn vị:VNĐ

| STT | Dự toán các mục chi | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích không khí |  |  | 9.900.000 |
|  | Điều kiện vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió | 1 | 40.000 | 40.000 |
|  | Độ ồn LAeq | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Bụi lơ lửng TSP | 1 | 65.000 | 65.000 |
|  | Bụi hô hấp PM10 | 1 | 100.000 | 100.000 |
|  | Phân tích thông số khí độc: CO, NOx, SO2 | 3 | 95.000 | 285.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu |  |  | 550.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 3 mẫu/1 vị trí | 3 lần |  | 1.650.000 |
|  | Chi phí phân tích 6 vị trí | 6 vị trí |  | 9.900.000 |
| 2 | Phân tích nước mặt |  |  | 40.440.000 |
|  | pH | 1 | 30.000 | 30.000 |
|  | Oxy hoà tan (DO) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | COD | 1 | 70.000 | 70.000 |
|  | BOD 5 (20oC) | 1 | 80.000 | 80.000 |
|  | NO3- (tính theo N) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | PO43- (tính theo P) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Asen (As) | 1 | 80.000 | 80.000 |
|  | Endrin | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Paration | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Chất hoạt động bề mặt | 1 | 120.000 | 120.000 |
|  | Tổng dầu, mỡ (oils & grea se) | 1 | 300.000 | 300.000 |
|  | Coliform | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Dư lượng thuốc BVTV nhóm Clo | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Dư lượng thuốc BVTV nhóm Photpho | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu |  |  | 3.370.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 2 mẫu/1 vị trí | 2 lần |  | 6.740.000 |
|  | Công dự toán chi phí phân tích 6 vị trí | 6 vị trí |  | 40.440.000 |
| 3 | Phân tích nước ngầm |  |  | 2.320.000 |
|  | pH | 1 | 30.000 | 30.000 |
|  | Độ cứng | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | Amoni (NH4+) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Asen (As) | 1 | 80.000 | 80.000 |
|  | Chì (Pb) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Crom VI (Cr6+) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Mangan (Mn) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Sắt (Fe) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Total Coliform | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu |  |  | 580.000 |
|  | Cộng dự toán chi phí 4 mẫu | 4 vị trí |  | 2.320.000 |
| 4 | Phân tích đất |  |  | 6.080.000 |
|  | Asen (As) | 1 | 80.000 | 80.000 |
|  | Cadmi (Cd) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Đồng (Cu) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Chì (Pb) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Kẽm (Zn) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Dư lượng thuốc BVTV nhóm Clo | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Dư lượng thuốc BVTV nhóm Photpho | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu/ 1 vị trí |  |  | 1.520.000 |
|  | Cộng dự toán chi phí 4 mẫu | 4 vị trí |  | 6.080.000 |
| 5 | Phân tích đa dạng sinh học |  |  | 12.825.000 |
|  | Phân tích, phân loại thực vật nổi định tính | 1 | 142.500 | 142.500 |
|  | Phân tích, phân loại thực vật nổi định lượng | 1 | 142.500 | 142.500 |
|  | Phân tích, phân loại động vật nổi định tính | 1 | 114.000 | 114.000 |
|  | Phân tích, phân loại động vật nổi định lượng | 1 | 114.000 | 114.000 |
|  | Phân tích, phân loại động vật đáy định tính | 1 | 171.000 | 171.000 |
|  | Phân tích, phân loại động vật đáy định lượng | 1 | 171.000 | 171.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu |  |  | 855.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 vị trí 3 mẫu | 3 lần |  | 2.565.000 |
|  | Công dự toán chi phí 5 vị trí | 5 vị trí |  | 12.825.000 |
| 6 | Xe đi lấy mẫu đo đạc phân tích | 4 ngày | 3.000.000 | 12.000.000 |
| 7 | Công tác phí 4 cán bộ x 4 ngày | 16 | 350.000 | 5.600.000 |
| 8 | Lập báo cáo giám sát từng đợt | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 11 | Dự toán kinh phí giám sát 1 đợt (Cộng 1-8) | 1 đợt |  | 93.165.000 |
| 12 | Dự toán kinh phí giám sát 2 năm | 8 đợt |  | 745.320.000 |
|  | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG: TT*20% | C |  | 149.064.000 |
|  | Cộng chi phí trước thuế | TC |  | 894.384.000 |
|  | Thuế GTGT: (VAT)= 10% x (TC) | VAT |  | 89.438.400 |
|  | Chi phí thực hiện GSMT giai đoạn thi công | G |  | 983.822.400 |

##### Bảng 7.2. Bảng dự toán kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

Đơn vị:VNĐ

| Stt | Dự toán các mục chi | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích không khí |  |  | 2.700.000 |
|  | Điều kiện vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió | 1 | 40.000 | 40.000 |
|  | Độ ồn tương đương | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Bụi lơ lửng TSP | 1 | 65.000 | 65.000 |
|  | Phân tích thông số khí độc: CO, NOx, SO2 | 3 | 95.000 | 285.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu |  |  | 450.000 |
|  | Chi phí phân tích 3 vị trí | 6 vị trí |  | 2.700.000 |
| 2 | Phân tích nước mặt |  |  | 12.660.000 |
|  | pH | 1 | 30.000 | 30.000 |
|  | Oxy hoà tan (DO) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 1 | 50.000 | 50.000 |
|  | COD | 1 | 70.000 | 70.000 |
|  | BOD 5 (20oC) | 1 | 80.000 | 80.000 |
|  | NO3- (tính theo N) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | PO43- (tính theo P) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Chì (Pb) | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Asen (As) | 1 | 80.000 | 80.000 |
|  | Tổng dầu, mỡ (oils & grea se) | 1 | 300.000 | 300.000 |
|  | Coliform | 1 | 60.000 | 60.000 |
|  | Dư lượng thuốc BVTV nhóm Clo | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Dư lượng thuốc BVTV nhóm Photpho | 1 | 600.000 | 600.000 |
|  | Cộng chi phí phân tích 1 mẫu |  |  | 2.110.000 |
|  | Công dự toán chi phí phân tích 6 vị trí | 6 vị trí |  | 12.660.000 |
| 3 | Giám sát sụt lún, sạt lở, nứt vỡ đê, kè | 1 đợt |  | 10.000.000 |
| 4 | Xe đi lấy mẫu đo đạc phân tích | 4 ngày | 3.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | Công tác phí 4 cán bộ x 4 ngày | 16 | 350.000 | 5.600.000 |
| 6 | Lập báo cáo giám sát từng đợt | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 7 | Dự toán kinh phí giám sát 1 đợt (Cộng 1-8) | 1 đợt |  | 46.960.000 |
| 8 | Dự toán kinh phí giám sát 1 năm | 2 đợt |  | 93.920.000 |
|  | CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG: TT*20% | C |  | 18.784.000 |
|  | Cộng chi phí trước thuế | TC |  | 112.704.000 |
|  | Thuế GTGT: (VAT)= 10% x (TC) | VAT |  | 11.270.400 |
|  | Chi phí thực hiện GSMT giai đoạn vận hành | G |  | 123.974.400 |

7.4. Vai trò và Trách nhiệm của các bên liên quan

1/ Cấp quản lý nhà nước:

- Cấp tỉnh – Ủy ban Nhân dân tỉnh (PPC), căn cứ vào các khung đã được phê duyệt, có trách nhiệm phê duyệt các tài liệu liên quan đến kế hoạch tái định cư và dân tộc thiểu số, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch quản lý môi trường (EMP).

2/ Cấp Chủ đầu tư

- Cấp trung ương - Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) – là chủ đầu tư Dự án, chịu trách nhiệm giám sát và điều chỉnh việc thực hiện các chính sách, tài liệu an toàn của dự án đã được phê duyệt.

- Cấp địa phương – Sở Nông nghiệp &PTNT chịu trách nhiệm giám sát và điều chỉnh việc thực hiện các chính sách an toàn của Dự án tại địa bàn Tiểu dự án.

3/ Cấp quản lý dự án

- CPMU –do CPO thành lập, dưới sự giúp đỡ của tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, có nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách an toàn của Dự án.

- PPMUs –chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách an toàn của Tiểu Dự án, giám sát các hoạt động hàng ngày của tiểu dự án, giám sát và quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tuân thủ an toàn môi trường trong các hoạt động xây dựng của các Tiểu Dự án.

Tư vấn giám sát xây dựng (CMC): do PPMU thuê, sẽ  thay mặt PPMU, thực hiện giám sát và ghi chép hàng ngày về việc tuân thủ chính sách an toàn của nhà thầu xây dựng;

Tư vấn quản lý môi trường (nếu cần) sẽ:

- Hỗ trợ PPMU trong việc đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu và đề xuất điều chỉnh việc thực hiện chính sách an toàn môi trường trong trường hợp cần thiết;

- Lập báo cáo tháng về việc tuân thủ chính sách an toàn của nhà thầu và gửi về PPMU, báo cáo này sẽ làm căn cứ để nhà thầu thanh toán kinh phí bảo vệ môi trường;

- Báo cáo PPMU những “phát hiện” trong quá trình xây dựng.

4/ Nhà thầu: Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với PPMU.

Đào tạo, nâng cao năng lực

### Đào tạo chính sách an toàn của WB  (do CPO thực hiện)

## Trong khuôn khổ của chương trình đào tạo và nâng cao năng lực của Dự án, Ban CPO sẽ triển khai đào tạo về các vấn đề liên quan đến chính sách an toàn của WB cho cán bộ của PPMU và Tiểu dự án ít nhất một lần trong hai năm đầu tiên thực hiện Dự án. Chi phí đào tạo sẽ là một phần của chi phí quản lý của CPO (Hợp phần 4 của Dự án WB7). Trong trường hợp cần đào tạo bổ sung về chính sách an toàn cho Tiểu dự án, thì chi phí đào tạo sẽ là một phần chi phí quản lý Tiểu dự án.

### Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ thuật về quản lý môi trường

- Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP)

##### Bảng 7.3. Đào tạo nâng cao năng lực về ECOP

| STT | Đối tượng đào tạo | Thời gian | Kinh phí | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPMU | Ngay sau khi ký hợp đồng xây lắp. | 50.000.000 đồng | CPMO/EMC |
| 2 | Tư vân giám sát thi công |  |  |  |
| 3 | Tư vấn giám sát môi trường |  |  |  |
| 4 | Nhà thầu thi công |  |  |  |

- Thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

##### Bảng 7.4. Đào tạo nâng cao năng lực về EMP

| STT | Đối tượng đào tạo | Thời gian | Kinh phí | Đơn vị thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sở Tài nguyên và MT | Ngay sau khi ký hợp đồng xây lắp và khi hoàn thành dự án. | 100.000.000 đồng | CPMO/EMC |
| 2 | PPMU |  |  |  |
| 3 | IMC |  |  |  |
| 4 | Tư vân giám sát thi công |  |  |  |
| 5 | Tư vấn giám sát môi trường |  |  |  |
| 6 | Nhà thầu thi công |  |  |  |

### Chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

i) Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn xây dựng và vận hành, các cuộc tham vấn sẽ được tiếp tục thực hiện với tần suất 01 lần /1 năm trong giai đoạn thi công và 1 lần/năm trong 02 năm đầu tiên của giai đoạn vận hành để xác định quan điểm và những vấn đề của người dân về dự án.

Các buổi tham vấn sẽ được tổ chức từ trong mỗi làng, xã để cung cấp thêm thông tin và một cơ hội để hội thảo mở về dự án cho những người bị ảnh hưởng trong mỗi xã. Giấy mời sẽ thông báo thời gian, địa điểm cuộc họp và những người liên quan.

Những thông tin liên quan sẽ được đưa ra cho những người bị ảnh hưởng trong cuộc họp (bằng diễn thuyết, bằng đồ thị, và giấy in sẵn thông tin). Những thông tin thêm về dự án sẽ được công khai tại khắp khu vực dự án.

Những thông tin sau sẽ được đưa đến những người bị ảnh hưởng:

+ Thành phần dự án.

+ Những ảnh hưởng của dự án.

+ Những quyền lợi chính đáng của người bị ảnh hưởng.

+ Quá trình kháng cáo và kiện tụng.

+ Các hoạt động đền bù.

+ Các cơ quan chịu trách nhiệm.

+ Quyền tham dự các cuộc họp công khai.

+ Kế hoạch bổ sung.

+ Các kế hoạch giám sát

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 200.000.000 đồng (20.000.000 đồng/cuộc x Mỗi năm 04 cuộc x 2 năm + 02 cuộc trong 2 năm vận hành).

ii) Chương trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM)

Chương trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp nằm trong Kế hoạch quản lý tổng hợp dinh dưỡng và dịch hại trên cây trồng (ICM) được thực hiện ở Hợp phần C của dự án (Hợp phần C - Hỗ trợ nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu). Các bước thực hiện được tóm tắt như sau:

Bước 1: Thuê chuyên gia tư vấn: Một nhóm chuyên gia tư vấn (tư vấn IPM/IMC)  sẽ được thuê để giúp CPO/PPMU trong việc thực hiện các chương trình IPM bao gồm cả việc đảm bảo thực hiện kết quả và hợp tác giữa các cơ quan, người nông dân, và các bên liên quan. Nhiệm vụ cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.

Bước 2: Thiết lập yêu cầu cơ bản và đăng ký chương trình của nông dân. Bước này nên được thực hiện càng sớm càng tốt với bảng câu hỏi phù hợp để xác lập cơ sở cho việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các lĩnh vực tiểu dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt và đào tạo, đăng ký tham gia chương trình của nông dân sẽ được tiến hành.

Bước 3: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 2, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các đối tượng thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên Ban QLDA phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.

Bước 4: Thực hiện và đánh giá hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một báo cáo đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi cán bộ Ban QLDA và các đơn vị có liên quan.

Chi phí cho phần thực hiện kế hoạch IPM là 4.720.000.000 đồng thuộc hợp phần C và là phần chi phí thực hiện của dự án.

Yêu cầu báo cáo

##### Bảng 7.5. Yêu cầu báo cáo

| Loại báo cáo | Tần suất | Trách nhiệm | Nơi nhận báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhật ký tuân thủ các biện pháp giảm thiểu | Hàng ngày | Tư vấn giám sát thi công (CMC) | PPMU |
| Báo cáo hiệu quả thực hiện các biện pháp giảm thiểu của Tiểu dự án, thể hiện rõ ràng các hoạt động tuân thủ theo EMP tại khu vực xây dựng và giám sát kết quả. | 3 tháng/lần | Tư vấn quản lý môi trường của PPMU | PPMU |
| Báo cáo hiệu quả thực hiện EMP, thể hiện rõ ràng các hoạt động tuân thủ EMP của Tiểu dự án | 6 tháng/lần trong giai đoạn xây dựng | Tư vấn quản lý môi trường của PPMU | CPMU |

Phân bổ kinh phí chương trình giám sát môi trường

- Chi phí cho các hoạt động giảm thiểu được tính trong gói thầu xây lắp của tiểu dự án.

- Chi phí cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường vùng trong giai đoạn thi công 893.822.000 đồng do tư vấn giám sát môi trường thực hiện. Chi phí này là một phần chi phí thực hiện tiểu dự án do PPMU quản lý.

- Chi phí cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường vùng trong giai đoạn vận hành 151.008.000 đông do tư vấn giám sát môi trường thực hiện. Chi phí này là một phần chi phí thực hiện vận hành dự án do IMC quản lý.

- Chi phí cho phần thực hiện kế hoạch ICM là 4.720.000.000 đồng thuộc hợp phần C và là phần chi phí thực hiện của tiểu dự án.

- Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực và kỹ thuật về quản lý môi trường do CPO/EMC thực hiện cho các cán bộ có liên quan của tiểu dự án: 150.000.000 đồng. Chi phí đào tạo này sẽ là một phần của chi phí quản lý của CPO.

- Chi phí cho hoạt động nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường (tham vấn cộng đồng) 200.000.000 đồng. Chi phi này do PPMU thực hiện và sẽ là một phần của chi phí quản lý của PPMU.

Các chi phí ở đây mới chỉ là tạm tính. Chi tiết sẽ được lập sau khi báo cáo EMP được phê duyệt và trình Chủ đầu tư phê duyệt. PPMU Thanh Hóa đảm bảo tính toán đầy đủ chi phí để thực hiện lấy mẫu, giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu và viết báo cáo.

# CHƯƠNG VIII

# THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

## 8.1. Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin

Tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị ĐTM và EMP (khoản 8.2 dưới đây). Khi EMP được chấp thuận sẽ được dịch sang tiếng Anh và được phổ biến cấp quốc gia tại CPMO, cấp tỉnh và vùng dự án.

Trong quá trình thiết kế chi tiết và trước khi đấu thầu, PPMU tỉnh sẽ tham vấn với cộng đồng và chính quyền địa phương và thông báo với họ về hiện trạng tiểu dự án và các biện pháp sẽ được triển khai để giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng. Nếu cần thiết, các biện pháp giảm thiểu cần được hiệu chỉnh cho phù hợp dựa trên quan điểm thống nhất và kế hoạch giảm thiểu sẽ được thông báo cho cộng đồng địa phương. Kết quả thực hiện sẽ được đề cập trong báo cáo tiến độ của tiểu dự án.

Nội dung các cuộc họp tham vấn của tiểu dự án với các ngành liên quan; các hộ ảnh hưởng; Ủy ban nhân dân xã và MTTQ các xã trong vùng dự án:

Trong cuộc khảo sát và tham vấn cộng đồng về ảnh hưởng môi trường của dự án do Ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn môi trường thực hiện (bằng phương pháp phỏng vấn), 100% hộ gia đình được phỏng vấn trong vùng dự án đồng ý với các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường đã được đề xuất như kế hoạch quản lý môi trường. Mặt khác, các hộ gia đình cũng đưa ra một số ý kiến sau:

Để phục vụ cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án, Ban quản lý dự án đã gửi bản tham vấn ý kiến cộng đồng đến các ngành liên quan; UBND của 34 xã, thị trấn trong vùng tiểu dự án, UBND huyện Yên Định, huyện Thiệu Hóa và các đoàn thể kèm theo (01) báo cáo đầu tư, và (01) bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Qua bản tham vấn ý kiến cộng đồng, các tổ chức này hoàn toàn nhất trí với việc thực hiện tiểu dự án đồng thời kiến nghị khi thực hiện tiểu dự án, các ngành, các cấp cần tổ chức quản lý và giám sát tốt môi trường như nội dung báo cáo ĐTM phê duyệt.

## 8.2. Kết quả tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin

Cộng đồng dân cư tham gia tham vấn với nhóm Đánh giá tác động môi trường và xã hội, BQL Dự án, Tư Vấn, UBMTTQ, UBND các phường, xã trong khu vực dự án. Với kết quả như sau:

UBMTTQ, UBND các xã trong vùng dự án đều được nghe thông qua những biện pháp và cam kết giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình thi công và vận hành dự án: ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn.

Kiến nghị Chủ đầu tư phải tiến hành xác định mốc chỉ giới cụ thể của các tuyến công trình đi qua, ủng hộ trong việc đền bù và giải toả mặt bằng.

Thông qua phương án đầu tư xây dựng công trình, điều kiện sống của người dân được cải thiện, hoàn chỉnh điều kiện cơ sở hạ tầng của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng của chính quyền địa phương.

Không phản đối với những đánh giá về tác động môi trường của dự án trong quá trình giải tỏa, thi công và vận hành dự án, nhất trí với những biện pháp và cam kết giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình thực thi dự án.

Hầu hết các hộ dân cũng như chính quyền địa phương tham dự cuộc họp tham vấn cộng đồng đều đồng tình, ủng hộ dự án, mong muốn sớm triển khai thực hiện dự án; khi tiến hành xây dựng cần thi công dứt điểm, không kéo dài gây ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân, mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

## 8.3. Kết luận và các ý kiến của địa phương

### 8.3.1. Kết luận

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam sông Mã tại các huyện Yên Định, Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa khi được đưa vào hoạt động nhằm đảm bảo chủ động được nguồn nước tưới ổn định cho 11.154 (ha) đất sản xuất nông nghiệp của 02 huyện Yên Định và Thiệu Hoá; tạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; nâng cao điều kiện kinh tế - xã hội cho trên 195 ngàn người dân (trong đó có 99,5 ngàn người là phụ nữ) trong vùng dự án. Khắc phục một phần hậu quả của biến đổi khí hậu do giành toàn bộ lượng nước phải tưới cho vùng Nam sông Mã (khoảng 19m3/s) phục vụ cho các trạm bơm cấp nước vùng hạ du sông Mã hoạt động, góp phần hạn chế mặn xâm nhập sâu vào nội địa.

Trong quá trình thực hiện dự án không tránh khỏi những tác động ảnh hưởng tới môi trường vùng dự án đi qua. Các tác động trên đây chỉ xảy ra trong thời gian thi công và hoàn toàn có thể khắc phục bằng các biện pháp giảm thiểu như đã trình bày.

Tuy nhiên, các tác động môi trường trên đây đều có thể khắc phục được bằng các giải pháp hữu hiệu: Giám sát quy trình công nghệ xử lý; giám sát định kỳ chất lượng nước, môi trường đất.....

Chương trình giám sát chất lượng môi trường sẽ được thực hiện nghiêm túc bởi đơn vị quản lý, vận hành dự án cùng với sự hợp tác và hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường địa phương. Mục tiêu của chương trình giám sát chất lượng môi trường là: Quản lý chặt chẽ và hạn chế sự thay đổi môi trường  đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về môi trường của Việt Nam, cũng như các chính sách về an toàn của WB và các đề xuất giảm thiểu tác động môi trường trong kế hoạch này, chắc chắn, hợp phần dự án xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam sông Mã sẽ hoạt động tốt, đem lại hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở phân tích quá trình triển khai thi công, vận hành của Tiểu dự án, thu thập số liệu, đặc điểm về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực, đồng thời kết hợp với các kết quả điều tra về nguồn gốc gây ô nhiễm, hiện trạng các thành phần môi trường khu vực tiểu dự án; kế hoạch đã tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo mức độ ô nhiễm, tác động đối với môi trường, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội và đề xuất các biện pháp khống chế ô nhiễm, phòng chống sự cố môi trường.

### 8.3.2. Các ý kiến của chính quyền địa phương trong vùng tiểu dự án

- Ý kiến về các tác động tiêu cực của Tiểu dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội: UBND và UBMTTQVN các xã, thị trấn khu vực tiểu dự án nhất trí với các nội dung đã trình bày trong thông báo của Chủ đầu tư về các nguồn chất thải, quy mô, mức độ tác động do các hoạt động trong các giai đoạn của tiểu dự án: từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng các hạng mục công trình đến giai đoạn tiểu dự án đi vào hoạt động gây ra đối với môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực tiểu dự án.

- Ý kiến về các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án đến môi trường và kinh tế xã hội: UBND và UBMTTQVN các xã, thị trấn khu vực có tiểu dự án nhất trí với các nội dung đã trình bày trong thông báo của Chủ đầu tư về các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường đã đề xuất, bao gồm: các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước...

- UBND và UBMTTQVN các xã, thị trấn khu vực tiểu dự án có các ý kiến (văn bản kèm theo phần Phụ lục) như sau:

+ UBND và UBMTTQVN các xã, thị trấn đồng ý về việc triển khai thi công tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam sông Mã” theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa vì các lợi ích mà tiểu dự án mang lại.

+ Đại diện Chủ đầu tư là Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa thực hiện đúng các cam kết BVMT như trong báo cáo.

+ Kiến nghị chủ đầu tư thực hiện công tác đền bù, bồi thường theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải, ô nhiễm nước, chất thải rắn phát sinh và biện pháp ứng cứu sự cố môi trường đã nêu trong Kế hoạch.